УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии

городского округа Тольятти от 20.01.2012 г №94-п/1

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной адресной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

городского округа Тольятти на 2008 - 2011 года»

за 2011 год

- АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008 – 2011 годы», утверждена Постановлением мэра городского округа Тольятти от 11.09.2008 № 2325-п/1 (ред. от 12.07.2011, далее Программа). Целями Программы являются улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление сроков их эксплуатации; повышение качества жилья и коммунальных услуг; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Тольятти; снижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда.

В ходе реализации муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008 – 2011 годы» в 2011 году завершены работы по капитальному ремонту 62 многоквартирных домов, включенных соответственно в областную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010-2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Самарской области от 31.05.2010 № 214 (ред. от 24.08.2011г), в рамках предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства субъектам РФ, на территориях которых находятся монопрофильные муниципальные образования.  Общий объем средств со всех источников финансирования на реализацию мероприятий Программы в 2010-2011 годах составил 982 624 316,00 руб, из них:

- средства Фонда – 822 500 000,00 руб.;

- средства областного бюджета – 93 350 000,00 руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти – 17 643 100,00 руб.;

- средства собственников помещений в многоквартирных домах – 49 131 216,00  руб.

В 2010 году отремонтировано 62 многоквартирных дома, объем финансирования составил – 945 153 062,51 руб (приложение 4), из них:

- средства Фонда – 791 134 874,47 руб.;

- средства областного бюджета – 89 790 230,93 руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти – 16 970 303,81 руб.;

- средства собственников помещений в многоквартирных домах – 47 257 653,30  руб.

В 2011 году продолжено выполнение   дополнительных видов и объемов работ в многоквартирных домах, участвовавших в программе в 2010 году объем финансирования составил - 37 471 253,49 руб. (приложение 4), из них:

- средства Фонда – 31 365 125,53 руб.;

- средства областного бюджета – 3 559 769,07 руб.;

- средств бюджета городского округа Тольятти – 672 796,19 руб.;

- средства собственников помещений в многоквартирных домах – 1 873 562,70 руб.

Все запланированные мероприятия Программы выполнены (приложение 4):

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с уcтановкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей  и холодной воды, электрической энергии);

-  ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

-  утепление и ремонт фасадов.

Денежные средства освоены в полном объеме.

2.ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

В ходе реализации Программы путем решения поставленных задач и выполнения запланированных мероприятий завершено выполнение работ по капитальному ремонту в 62-х многоквартирных домах, что соответствует плановому значению показателю (приложение 1).

3.ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация Программы, решение поставленных задач и выполнение запланированных мероприятий выполнено в рамках предусмотренного финансирования в объеме 37 471 253,49 руб. (приложение 2), из них:

- средства Фонда – 31 365 125,53 руб.;

- средства областного бюджета – 3 559 769,07 руб.;

- средств бюджета городского округа Тольятти – 672 796,19 руб.;

- средства собственников помещений в многоквартирных домах – 1 873 562,70 руб.

Фактические финансовые затраты на реализацию Программы в отчетном периоде соответствуют запланированному финансированию.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализация Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств (приложение 3).

Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия к плановому (уточненному) объему финансовых средств и составил 100 % исполнение по выполнению поставленных задач. В ходе реализации Программы в 2011 году завершено выполнение капитального ремонта многоквартирных домов на сумму 37 471 253,49 руб, что соответствует плановому значению.

Результативность оценена исходя из показателя, позволяющего в количественном выражении оценить результат. Уровень достижения целевого показателя рассчитан исходя из соотношения фактического показателя, характеризующего выполнение мероприятия к плановому (уточненному) значению показателя, характеризующего выполнением мероприятия.  В ходе реализации программы завершено выполнение работ по капитальному ремонту в 62-х многоквартирных домах, что соответствует плановому значению.

Соотношение достигнутых значений показателя уровня результативности выполнения капитального ремонта многоквартирных домов к уровню исполнения запланированного объема финансирования показывает, что эффективность реализации Программы составляет 100%.

Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Руководитель департамента

городского хозяйства                                                                                                    В.А. Ерин

Приложение 1

к отчету муниципальной адресной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

городского округа Тольятти на 2008-2011 годы»  за 2011 год

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов

муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт

многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008 - 2011 годы»

за 2011 год

| № п/п | Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущее значение (на период начала реализации) | Отчетный период |  |  |
|  |  |  |  | Плановое значение (прогноз) | Факти-ческое значение | Откло-нение (%) |
| Цели: улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление сроков их эксплуатации; повышение качества жилья и коммунальных услуг; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Тольятти; снижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: осуществление капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество многоквартир-ных домов, прошедших капитальный ремонт | Кол-во домов | 120 | 62 | 62 | 0 |

Приложение 2

к отчету муниципальной адресной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

городского округа Тольятти на 2008-2011 годы»  за 2011 год

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт

многоквартирных домов городского округа Тольятти

на 2008 – 2011 годы» за 2011 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Финансовые затраты (с уточнением по источникам финансирования), тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (на 2011 год) | Факт (за 2011 год) | % отклоне-ния |
| Задача 1: осуществление капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение капитального ремонта многоквартир-ных домов | 2011 год | 37 471,253 в том числе: 31 365,125 – Фонд содействия реформи-рованию жилищно-коммунального хозяйства; 3 559,769 – областной бюджет; 672,796 – местный бюджет; 1 873,563 - ТСЖ, жилищных коопера-тивов либо собствен-ников помещений в многоквартирных домах | 37 471,253 в том числе: 31 365,125 – Фонд содействия реформи-рованию жилищно-коммунального хозяйства; 3 559,769 – областной бюджет; 672,796 – местный бюджет; 1 873,563 - ТСЖ, жилищных коопера-тивов либо собствен-ников помещений в многоквартирных домах | 0 |
|  | Итого по задаче 1: |  | 37 471,253 | 37 471,253 | 0 |
|  | Всего по программе: |  | 37 471,253 | 37 471,253 | 0 |

Приложение 3

к отчету муниципальной адресной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

городского округа Тольятти на 2008-2011 годы»  за 2011 год

Оценка эффективности реализации

муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008 -  2011 годы»

за 2011 год

| № п/п | Наименование показателя | Формула расчета |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень исполне-ния запланирован-ного объема финансирования | C=CfCp×100%==37471,25337471,253×100%=100% | Cf - фактический объем финансовых средств, направленных на выполнения мероприятия Программы; Cp - плановый объем финансовых средств. |
| 2 | Уровень достижения целевого индикатора – количество многоквартирных домов, прошедших капитальный ремонт | I=IfIp×100%==6262×100%=100% | If - фактическое значение целевого индикатора, характеризующего выполнение мероприятия; Ip - плановое значение индикатора. |
| 3 | Эффективность реализации Программы | R=IC×100%==100100×100%=100% | I - уровень достижения целевого индикатора, характеризующего выполнение мероприятия; C - уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия. |

Приложение 4

к отчету муниципальной адресной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

городского округа Тольятти на 2008-2011 годы»  за 2011 год

Сведения о многоквартирных домах, в которых

полностью завершены ремонтные работы в 2010-2011 гг., в отношении которых предоставлена финансовая  поддержка моногороду на капитальный ремонт, за 2011 год

| Наименование показателя | № строки | Ед. измерения | Предусмотрено программой | Реализовано в 2010 г | Реализовано в 2011 г | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего домов, пол-ностью завершенных капитальным ремонтом | 1 | ед. | 62 | 62 |  | 0 |
| Общая площадь домов, в которых за-вершен капитальный ремонт | 2 | кв.м | 567 678,5 | 567 678,5 |  | 0 |
| Количество жителей, зарегистрированных в отремонтированных МКД | 3 | чел. | 23171 | 23171 |  | 0 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем (5+6+7+8+9+10),ВСЕГО | 4 | руб. | 693 079 212,11 | 677 322 414,15 | 15 756 797,96 | 0 |
| Установка коллек-тивных приборов учета потребления коммунальных ресурсов | 5 | руб. | 63 218 856,71 | 63 164 603,28 | 54 253,43 | 0 |
| Ремонт сетей электроснабжения | 6 | руб. | 122 047 432,44 | 110 365 061,20 | 11 682 371,24 | 0 |
| Ремонт сетей теплоснабжения | 7 | руб. | 224 222 004,01 | 222 468 844,45 | 1 753 159,56 | 0 |
| Ремонт сетей газоснабжения | 8 | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт сетей водоснабжения | 9 | руб. | 180 090 228,75 | 179 237 647,10 | 852 581,65 | 0 |
| Ремонт систем водоотведения | 10 | руб. | 103 500 690,20 | 102 086 258,12 | 1 414 432,08 | 0 |
| Ремонт крыши | 11 | кв.м | 81 396,25 | 79 789,65 | 1 606,6 | 0 |
|  | 12 | руб. | 85 217 320,00 | 82 389 268,50 | 2 828 051,50 | 0 |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 13 | ед. | 89 | 89 | 0 | 0 |
|  | 14 | руб. | 102 836 917,48 | 102 836 917,48 | 0 | 0 |
| Ремонт подвальных помещений | 15 | кв.м | 12 238,30 | 8 708,30 | 3 530,00 | 0 |
|  | 16 | руб. | 13 794 777,58 | 6 085 260,19 | 7 709 517,39 | 0 |
| Утепление и ремонт фасадов | 17 | кв.м | 97 019,60 | 76 450,53 | 20 569,07 | 0 |
|  | 18 | руб. | 87 696 088,83 | 76 519 202,19 | 11 176 886,64 | 0 |
| Всего произведено работ на сумму (4+12+14+16+18) | 19 | руб. | 982 624 316,00 | 945 153 062,51 | 37 471 253,49 | 0 |