УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии  городского округа Тольятти

от 20.09.2011 г.№2853-п/1

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ  НА 2011-2012 ГОДЫ»

(далее – Программа)

Паспорт Программы

| Наименование ДЦП | - | Долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012 годы» |
| --- | --- | --- |
| Дата и номер распоряжения (поручения мэрии) о принятии решения о разработке ДЦП | - | Протокол № 18-пр/1 аппаратного совещания у мэра городского округа Тольятти от 12.09.2011г. |
| Заказчик ДЦП | - | Заказчик – координатор: Департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти; Заказчики: Управление по жилищным вопросам мэрии; Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии; Департамент экономического развития мэрии; Департамент городского хозяйства мэрии; |
| Цель и задачи ДЦП | - | Цель: Обеспечение сохранности жилищного фонда, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, жилые помещения которых в установленном порядке признаны непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным. Оптимизация использования территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания. Основными задачами программы являются: Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным; - Обеспечение граждан, у которых жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам. Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2011 году. |
| Сроки и этапы реализации ДЦП | - | 2011 – 2012 годы. Реализация программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы |
| Объемы и источники финансирования | - | Общий объем финансирования Программы в 2011–2012 годах составит 115979,1 тыс. рублей из бюджета городского округа Тольятти, в том числе: в 2011 году –93921,4 тыс. рублей; в 2012 году –22057,7 тыс. рублей |
| Система организации контроля за ходом реализации ДЦП | - | Механизм управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе с учетом Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии от 18.06.2008 № 1378-1/п . Общая координация и руководство реализацией Программы осуществляется департаментом градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти. |
| Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия ДЦП | - | Реализация мероприятий Программы позволит: -выполнить обязательства перед гражданами, проживающими в жилых помещениях, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным -снизить социальную напряженность в городском округе Тольятти. - сократить площадь жилищного фонда, непригодного для проживания, -эффективно использовать территорию, занятую жилищным фондом, непригодным для проживания |

- Анализ проблемы и обоснование ее решения программными  методами

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и демографию, снижают социальный статус гражданина.

В настоящее время в городском округе Тольятти в установленном порядке аварийными признаны 2 многоквартирных дома, площадь которых составляет 2234,1 кв.м. (Приложение  2 к Программе).

- Данная Программа направлена на обеспечение граждан, у которых жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным жилыми помещениями отвечающим установленным санитарным и техническим правилам и нормам и ликвидацию аварийного жилищного фонда.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение сохранности жилищного фонда, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, жилые помещения которых в установленном порядке признаны непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным. Оптимизация использования территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для  проживания.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным.

- -Обеспечение граждан, у которых жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

-Ликвидация  аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2011 году.

Реализация программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

3. Перечень мероприятий Программы

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы и финансовые затраты на их реализацию приведены в приложении 1 к настоящей Программе.

- 4. Целевые показатели  Программы

Показатели конечного результата.

| Наименование мероприятий | Ед. изм. | Базовое значение (уровень аварийного жилищного фонда по состоянию на 06.09.11г.) | Значение показателей по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 |
| Обеспечение граждан, у которых жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам | Чел. | 128 | 128 |  |
| Ликвидация аварийного жилищного фонда | кв.м | 2234,1 | 2234,1 | 0 |

Показатели непосредственного результата.

| Наименование мероприятий | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 |
| Приобретение мэрией городского округа Тольятти жилых помещений путем проведения аукционов | Число жителей планируемых к переселению из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | Чел. | 128 | 0 |
| Компенсация затрат, гражданам , помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным, связанных с переездом к месту вновь приобретенного (предоставленного) жилого помещения | Число жителей, получивших компенсацию | Чел. | 128 | 0 |
| Внесение платы за коммунальные услуги и платы за жилое помещение приобретенное мэрией городского округа Тольятти (до момента передачи их в собственность (пользование) гражданам); Внесение платы за коммунальные услуги и платы за жилые помещения признанные непригодными для проживания, в связи с признанием многоквартирного дома аварийным (с момента поступления их в муниципальную собственность (освобождения нанимателями) до момента сноса многоквартирного дома или его реконструкции и предоставления гражданам) | Доля предъявленных к оплате платежей к общему объему Доля предъявленных к оплате платежей к общему объему | % % | 100 100 | 100 100 |
| Подготовка разрешительной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д. 55, в том числе проектной документации и проведение инженерных изысканий | проект | шт. | 1 | - |
| Реконструкция аварийного многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д. 55 | Количество домов | шт. |  | 1 |
| Снос аварийного многоквартирного дома по ул. Советская, д.52 | Количество домов | шт. |  | 1 |

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счёт средств бюджета городского округа Тольятти  составляет  115979,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году –93921,4 тыс. рублей;

в 2012 году –22057,7 тыс. рублей.

Финансирование Программы будет осуществляться при утверждении в бюджете городского округа Тольятти расходов на реализацию мероприятий Программы.

6. Механизм реализации Программы.

Организация управления Программой  и контроль  за ходом её реализации  осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти,  утвержденным постановлением мэрии   городского округа Тольятти от 18.06.2008 г. № 1378-1/п «О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти».

Механизм реализации программы предусматривает:

использование рынка жилья, в т. ч.  вторичного для приобретения квартир в муниципальную собственность;

решение задач по выплате указанных выше компенсационных затрат, связанных с переездом;

оплату за жилое помещение и  коммунальные услуги в соответствии с жилищным законодательством;

ликвидацию аварийного жилищного фонда посредством реконструкции и (или) сноса аварийного жилищного фонда.

Программой определен круг заказчиков (исполнителей): Управление по жилищным вопросам мэрии, Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии, департамент экономического развития мэрии, департамент городского хозяйства мэрии.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – координатор Программы – департамент градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти.

Механизм реализации Программы заключается в осуществлении  органами  мэрии следующих функций.

Управление по жилищным вопросам мэрии:

- обеспечивает приобретение жилых помещений гражданам , помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным путем проведения аукционов,

- осуществляет мероприятия по обеспечению граждан-нанимателей, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания,  жилыми помещениями по договорам социального найма;

- разрабатывает нормативные правовые акты в пределах своих полномочий, необходимые для реализации данной Программы.

Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии:

- обеспечивает оформление прав муниципальной собственности на приобретенные жилые помещения

- совместно с управлением по жилищным вопросам заключает договоры мены с  собственниками, помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным

- оформляет передачу из муниципальной собственности и прием в муниципальную собственность жилых помещений в соответствии с договорами мены, заключаемыми мэрией с собственниками  жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания;

- разрабатывает нормативные правовые акты в пределах своих полномочий, необходимые для реализации данной Программы.

Департамент экономического развития мэрии:

- Обеспечивает мероприятия, связанные с компенсацией затрат гражданам, помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным, связанных с переездом к месту вновь приобретенного (предоставленного) жилого помещения;

- разрабатывает нормативные правовые акты в пределах своих полномочий, необходимые для реализации данной Программы.

Департамент городского хозяйства мэрии:

- обеспечивает внесение платы за коммунальные услуги и платы за жилые помещения приобретенные мэрией городского округа Тольятти (до момента передачи их в собственность (пользование) гражданам);

- обеспечивает внесение платы за коммунальные услуги и платы за жилые помещения  признанные непригодными для проживания, в связи с признанием многоквартирного дома аварийным (с момента поступления их в муниципальную собственность (освобождения нанимателями) до момента сноса многоквартирного дома или его   реконструкции и предоставления гражданам);

- разрабатывает нормативные правовые акты в пределах своих полномочий, необходимые для реализации данной Программы.

Департамент градостроительной деятельности мэрии:

- обеспечивает реконструкцию или снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными;

- организует сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;

- подготавливает в установленном порядке предложения по внесению изменений в Программу;

- подготавливает и направляет  в департамент экономического развития мэрии отчет о ходе реализации Программы за отчетный период по форме, утвержденной постановлением мэрии   городского округа Тольятти от 18.06.2008 г. № 1378-1/п «О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти».

- 7. Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия

реализации Программы

Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых показателей, установленных Программой. Показатели результативности Программы характеризуют прогресс  в достижении цели, решении задач Программы, реализации программных мероприятий.

- Программа носит социальной характер, основным критерием эффективности которой является количество граждан, переселенных из жилых помещений признанных в установленном порядке непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным в 2011 году. В результате реализации Программы  все граждане, жилые помещения которых, в установленном порядке признаны непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным будут обеспечены жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам. Снос и реконструкция многоквартирного дома, позволит улучшить  внешний облик города, эффективно использовать территорию городского округа, рассмотреть альтернативные возможности дальнейшего использования участков, занятых многоквартирными домами, признанными аварийными.

Реализация мероприятий Программы позволит:

-выполнить обязательства перед гражданами, проживающими в жилых помещениях, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания, в результате признания многоквартирного дома аварийным, обеспечив их жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам.

-снизить социальную напряженность в городском округе Тольятти.

-сократить площадь жилищного фонда, непригодного для проживания на 2234,1 кв.м,

-эффективно использовать территорию, занятую жилищным фондом, непригодным для  проживания.