УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии

от «23» 04.2012 г. №1287-п/1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012 годы" за 2011 год

I. Анализ выполнения поставленных целей и задач.

Целью  программы " Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012 годы"  (далее – Программа)  является  обеспечение сохранности жилищного фонда, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, жилые помещения которых в установленном порядке признаны непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным. Оптимизация  использования территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания.

Для достижения указанной  цели в 2011 году  обеспечивалось решение следующих задач:

- Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным;

- Обеспечение граждан, у которых жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

- Ликвидация  аварийного  жилищного  фонда, признанного таковым в 2011 году.

- В 2011 году в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением Программы проводились следующие мероприятия:

- Приобретение мэрией городского округа Тольятти жилых помещений  путем проведения аукционов (в соответствии со сроками, установленными 94-ФЗ от 21.07.2005г.).

Управлением по жилищным вопросам мэрии осуществлялись следующие функции:

-обеспечивалось приобретение мэрией городского округа Тольятти жилых помещений путём проведения открытых аукционов в электронной форме   в   соответствии    с   Федеральным  законом   РФ   от   21.07.2005  г.  № 94-ФЗ  «О размещении  заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

-осуществлялись мероприятия по обеспечению граждан-нанимателей, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, жилыми помещениями по договорам социального найма;

-совместно с департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии осуществлялись мероприятия по заключению договоров мены с собственниками, помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным;

-разрабатывались проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы.

В ходе осуществления мероприятия по приобретению жилых помещений путём проведения открытых аукционов в электронной форме в период с 20.09.2011 г. до 01.01.2012 г.  из 45 необходимых для переселения граждан в рамках реализации Программы  жилых помещений мэрия городского округа Тольятти приобрела 29 жилых помещений. Из них:

-19 квартир из 35 необходимых для переселения граждан из первого подъезда аварийного дома № 55 по ул. Ворошилова;

-10 квартир из 10 необходимых для переселения граждан из аварийного дома № 52 по ул. Советской.

В процессе приобретения в рамках реализации Программы жилых помещений   для   переселения   граждан   из   аварийного  дома    №   55  по ул. Ворошилова мэрия столкнулась с определёнными трудностями.

По итогам проведения открытых аукционов в электронной форме в четвёртом   квартале   2011  года  мэрия  городского  округа  Тольятти  заключила только  7  муниципальных  контрактов  (договоров)  на  приобретение  жилых помещений (квартир) для переселения граждан из непригодных для проживания жилых помещений первого подъезда аварийного дома № 55 по ул. Ворошилова в городском округе Тольятти.

Все повторно объявленные мэрией городского округа Тольятти открытые  аукционы  в  электронной  форме по приобретению оставшихся квартир    для  переселения   граждан   из   первого  подъезда  дома  №  55  по  ул. Ворошилова в городском округе Тольятти  признаны несостоявшимися.

В данной связи из 19 квартир, приобретённых мэрией городского округа Тольятти до конца     2011 г.   для   переселения   граждан   из   аварийного   дома   №   55   по ул. Ворошилова, 12 квартир в соответствии с Федеральным  законом РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ  были приобретены по согласованию с Главным управлением государственного финансового контроля аппарата Правительства Самарской области у единственного поставщика.

Среди объективных причин сложившейся в четвёртом квартале 2011 г. ситуации с приобретением квартир для переселения граждан из аварийного дома № 55 по ул. Ворошилова можно выделить следующие:

1) отсутствие предложений со стороны собственников квартир, удовлетворяющих требованиям документации об аукционе.

Данный фактор обусловлен необходимостью соблюдения всеми участниками  процесса приобретения  жилых помещений (собственником - продавцом и мэрией городского округа Тольятти-покупателем)  требований Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, предусматривающих длительную (45 дней с момента достижения сторонами согласия о продаже жилого помещения до момента получения денежных средств продавцом) и трудоёмкую процедуру, предполагающую необходимость неоднократного посещения продавцом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (заключение сделки, снятие обременения, получение свидетельства).

2) повышение в  4-м квартале 2011 г. покупательской активности на вторичном рынке жилья, что связано с традиционным сезонным увеличением спроса на жильё, а также с фактором реализации отложенного спроса в связи с предоставлением в указанный период социальных выплат из различных бюджетов бюджетной системы РФ на приобретение жилья отдельным категориям граждан: молодым семьям, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Механизм реализации Программы при обеспечении жилищных прав собственников, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным, предусматривает  использование договора мены квартир.

Договор мены является добровольной сделкой. При заключении договоров мены в рамках реализации Программы жилые помещения, подлежащие обмену, признаются равноценными; выплата разницы в цене при обмене жилыми помещениями Программой не предусмотрена, что избавляет собственников непригодных для проживания жилых помещений от необходимости выплаты разницы в стоимостях изымаемого и предоставляемого жилых помещений.

Процедуре  предоставления гражданам жилого помещения на условиях договора мены в рамках реализации Программы предшествуют процессы заключения муниципального контракта (договора) на приобретение жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и осуществления государственной регистрации права городского округа Тольятти на приобретённое жильё, что объективно влияет на сроки переселения граждан.

В ходе осуществления задачи 1 Программы «Подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным» управлением по жилищным вопросам мэрии совместно с департаментом по управлению муниципальным имуществом мэрии и правовым департаментом мэрии разработаны соответствующие проекты муниципальных нормативных правовых актов (постановлений мэрии городского округа Тольятти, распоряжений заместителя мэра):

-  «О предоставлении жилого помещения (квартиры) на условиях договора мены» (для предоставления жилых помещений, отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам, тем гражданам, которые являются собственниками непригодных для проживания жилых помещений в аварийных домах);

- «О предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма» (для предоставления жилых помещений, отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам, гражданам, являющимся нанимателями непригодных для проживания жилых помещений в аварийных домах).

Указанные проекты муниципальных нормативных правовых актов в каждом конкретном случае в соответствии с Регламентом делопроизводства и документооборота в мэрии городского округа Тольятти были согласованы в органах мэрии, по итогам данного согласования мэрией городского округа Тольятти изданы соответствующие постановления (распоряжения).

В ходе осуществления задачи 2 Программы «Обеспечение граждан, у которых жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам» из 105 человек, которые должны были быть переселены из аварийного жилищного фонда (плановый показатель), в период с 20.09.2011 г. до 01.01.2012 г. переселены 59 человек:

- 45 граждан из аварийного дома № 55 по ул. Ворошилова;

-14 граждан из аварийного дома № 52 по ул. Советской.

Достигнутый на конец отчётного периода процент  исполнения планового показателя  - 56% (см. таблицу «Показатели конечного результата») во многом обусловлен объективным фактором: квартиры в рамках реализации Программы приобретались мэрией в конце отчётного периода, и с учётом трудоёмкости процедуры оформления жилых помещений в муниципальную собственность не все приобретённые мэрией жилые помещения до конца 2011 года были соответствующим образом оформлены в муниципальную собственность для возможности их последующего предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Переселение граждан в приобретённые мэрией городского округа Тольятти в отчётный период квартиры продолжено в 2012 году.

- Подготовка разрешительной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д.55, в том числе проектной документации, и проведение инженерных изысканий.

В рамках Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012 годы» в 2012 году заключены 3 муниципальных контракта:

- На выполнение сплошного инструментального обследования технического состояния строительных конструкций аварийного многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д.55 на сумму 1675,3 тыс. руб. Контракт полностью исполнен. Полученные результаты сплошного визуального и выборочного инструментального обследования 9-ти этажного пятисекционного панельного дома  позволили заключить, что техническое состояние несущих и ограждающих конструкций 1-й секции оценивается как аварийное, техническое состояние несущих и ограждающих конструкций 2-5 -й секций является работоспособным. Даны рекомендации по восстановлению или увеличению несущей способности основных конструктивных элементов секции №1;

- на проведение экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий на сумму 172,2 тыс. руб.  (оплачен 100% аванс);

- долгосрочный  контракт  (2-х летний) на разработку проектных решений по выполнению мероприятий по обеспечению независимой работы жилого дома по ул. Ворошилова, 55 и  проектной документации по устройству двух шпунтовых рядов между смежными зданиями на сумму 2014,2 тыс. руб.  В отчетном году оплачен аванс в сумме 431,2 тыс. руб.

II. Финансовые затраты на реализацию ДЦП.

Общий объем затрат на  реализацию мероприятий Программы в 2011 году утвержден в сумме 61018 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. За отчетный    период    на   финансирование   мероприятий   направлено   60745,707 тыс. руб. или 99,6% от плана.

Плановый объём средств, предусмотренный Программой на мероприятие по приобретению мэрией жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, составлял 58467 тыс. руб. Из них:

-42925 тыс. руб. – для приобретения жилых помещений с целью переселения граждан из аварийного дома № 55 по ул. Ворошилова;

-15 542 тыс. руб. – для приобретения жилых помещений с целью переселения граждан из аварийного дома № 52 по ул. Советской.

Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме: на финансирование мероприятий по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда направлено 58467 тыс. руб.

На компенсацию затрат гражданам, помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным, связанных с  переездом к месту вновь приобретенного (предоставленного) жилого помещения, главному распорядителю бюджетных средств – департаменту экономического развития мэрии предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме  202 тыс. руб. Средства не освоены, так как выплаты производятся по заявительному принципу. В целях компенсации затрат на переезд указанные бюджетные ассигнования  перемещены на  2012 г.

Департаменту городского хозяйства мэрии в 2011 г. выделены  ассигнования в сумме 68 тыс. руб. с целью заключения  соглашения к договору на управление многоквартирным домом для оплаты коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества в части помещений муниципальной собственности предназначенных для граждан, переселяемых из аварийного дома по адресу ул.Ворошилова, 55.

В соответствии с условиями договоров мены мэрия является представителем Собственника муниципальных помещений – муниципального образования городского округа Тольятти с момента регистрации права муниципальной собственности до момента получения гражданами свидетельств о регистрации права собственности.

Оформление прав собственности производилось в ноябре-декабре 2011 года.

Кроме того управляющая компания, на обслуживании которой находится многоквартирный дом по адресу ул. Ворошилова, 55, представила сведения о затратах на содержание и коммунальные услуги с момента выселения граждан. Департамент городского хозяйства вернул пакет документов в управляющую компанию для устранения замечаний.

В соответствии с вышеизложенным в 2011 году у департамента городского хозяйства отсутствовали основания для заключения договора на управление, в связи с чем кассовое исполнение мероприятия Программы составило 0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий по подготовке разрешительной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д.55, в том числе проектной документации, и проведение инженерных изысканий  в 2011 году предусмотрено 2281 тыс. руб. Фактическое исполнение составляет 2278,7 тыс. руб. или 99,9%.

Информация по плановому и фактическому объему средств, процент исполнения запланированного объема финансирования представлен в приложении № 1 к отчету.

III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.

Оценка социально-экономической эффективности реализации долгосрочной целевой программы производится на основе использования системы целевых индикаторов и показателей.

Критериями оценки результативности реализации Программы являются целевые индикаторы и показатели (базовые и прогнозируемые значения), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведенные в таблице.

Показатели конечного результата.

| Наименование мероприятий | Ед. изм. | Базовое значение (уровень 2010 года) | План 2011 год | Факт 2011 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение граждан, у которых жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам | Чел. | 128 | 105 | 59 | 56 |
| Ликвидация аварийного жилищного фонда | кв.м. | 2234,1 | 2234,1 | 2234,1 | 100 |

Показатели непосредственного результата.

| Наименование мероприятий | Наименование показателей | Ед. изм. | План 2011 год | Факт 2011 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение мэрией городского округа Тольятти жилых помещений путем проведения аукционов | Число жителей, планируемых к переселению из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | Чел. | 105 | 59 | 56 |
| Компенсация затрат гражданам, помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным, связанных с переездом к месту вновь приобретенного (предоставленного) жилого помещения | Число жителей, получивших компенсацию | Чел. | 128 | 0 | 0 |
| Внесение платы за коммунальные услуги и платы за жилые помещения, приобретенные мэрией городского округа Тольятти (до момента передачи их в собственность (пользование) гражданам) | Доля предъявленных к оплате платежей к общему объему | % | 100 | 0 | 0 |
| Внесение платы за коммунальные услуги и платы за жилые помещения, признанные непригодными для проживания в связи с признанием многоквартирного дома аварийным (с момента поступления их в муниципальную собственность (освобождения нанимателями) до момента сноса многоквартирного дома или его реконструкции и предоставления гражданам) | Доля предъявленных к оплате платежей к общему объему | % | 100 | 0 | 0 |
| Подготовка разрешительной документации на реконструкцию многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д. 55, в том числе проектной документации, и проведение инженерных изысканий | проект | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция аварийного многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д. 55 | Количество домов | шт. | 0 | 0 | 0 |
| Снос аварийного многоквартирного дома по ул. Советская, д.52 | Количество домов | шт. | 0 | 0 | 0 |

IV. Оценка эффективности реализации Программы.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде оценивается путем расчета комплексного показателя эффективности (Еj), через соотношение среднего уровня достижения запланированных значений целевых показателей (Х) к уровню исполнения запланированного объема финансирования (F).

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

факт

Х

1    N      n

--- СУММА -------

N  n = 1   План

Х

n

Еj = ------------------ x 100%,

Факт

F

------

План

F

где:

N - общее число целевых показателей;

План

Х            - плановое значение n-го показателя;

n

Факт

Х           - текущее значение n-го показателя;

n

План

F                  - плановая сумма финансирования по Программе;

Факт

F             - сумма финансирования (расходов) за отчетный период.

|  | Наименование показателя | Формула расчета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1. Обеспечение граждан, у которых жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам. |  |  |  |
|  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования |  | C=CfCp×100%==5846758737×100%=99,5% | Cf - фактический объем финансовых средств, направленных на выполнения мероприятия Программы; Cp - плановый объем финансовых средств. |
|  | Уровень достижения целевого индикатора – обеспечение граждан, у которых жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам |  | I=IfIp×100%==59105×100%=56,2% | If - фактическое значение целевого индикатора, характеризующего выполнение мероприятия; Ip - плановое значение индикатора. |
|  | Эффективность реализации мероприятия |  | R=IC×100%==56,299,5×100%=56,5% | I - уровень достижения целевого индикатора, характеризующего выполнение мероприятия; C - уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия. |
|  | Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2011 году. |  |  |  |
|  | Уровень исполнения запланированного объема финансирования |  | C=CfCp×100%==2278,7072281×100%=99,9% | Cf - фактический объем финансовых средств, направленных на выполнения мероприятия Программы; Cp - плановый объем финансовых средств. |
|  | Уровень достижения целевого индикатора – ликвидация аварийного жилищного фонда |  | I=IfIp×100%==2234,12234,1×100%=100% | If - фактическое значение целевого индикатора, характеризующего выполнение мероприятия; Ip - плановое значение индикатора. |
|  | Эффективность реализации мероприятия |  | R=IC×100%==10099,9×100%=100,1% | I - уровень достижения целевого индикатора, характеризующего выполнение мероприятия; C - уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия. |

E – эффективность реализации Программы

| E программы = | 56,5+100,1 | = 78,3% |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

Программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012 годы" утверждена 20.09.2011 года, то есть фактические значения  показателей Программы были достигнуты мэрией городского округа Тольятти только за IV квартал 2011 г.

В соответствии с критериями «Методики оценки эффективности программы» значение показателя 78,3% означает, что эффективность реализации Программы более низкая, по сравнению с запланированной.

Однако, учитывая временной фактор, реализацию мероприятий Программы в 2011 г. можно считать достаточно эффективной.

- V. Социально-экономический эффект по  результатам

- реализации Программы.

К прямым и косвенным социально - экономическим эффектам по результатам  реализации Программы можно отнести:

- приобретение мэрией 29 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

- переселение из аварийного жилищного фонда в период с 20.09.2011 г. до 01.01.2012 г. 59 человек,

-в целях ликвидации аварийного жилищного фонда выполнены работы по инструментальному обследованию технического состояния строительных конструкций аварийного многоквартирного дома по ул. Ворошилова, д.55,  и получены рекомендации по восстановлению или увеличению несущей способности основных конструктивных элементов секции №1.