О внесении изменений 
в постановление мэрии городского округа Тольятти

от 23.03.2009 г. № 572-п/1 «Об утверждении Плана мероприятий 
в области землепользования, финансируемых за счет средств бюджета 

городского округа Тольятти в 2009 году»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О ведении в действие Жилищного кодекса РФ», в целях уточнения Плана мероприятий в области землепользования, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти, Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии городского округа Тольятти  
от 23.03.2009 г. № 572-п/1 «Об утверждении Плана мероприятий в области землепользования, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти в 2009 году» изменения, изложив План мероприятий в области землепользования, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти в 2009 году в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Шевелев Д.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Мэр                                                                                


А.Н.Пушков    
Утвержден
постановлением мэрии городского округа Тольятти

от 11.06.2009 г. № 1358-п/1
План мероприятий в области землепользования, формируемых за счет средств бюджета
городского округа Тольятти в 2009 году
наименование
	N
	Код целевой статьи
	Наименование мероприятий
	Срок испол​нения
	Объем финансиро вания в 2009г. (тысруб.)
	Стоимость подготовки документов (тысруб. за га)
	Площадь земельных участков под многоквартирным и домами (га)
	Контрольные результаты
	Ответствен​ный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	000
	Подготовка документов, необходимых для оформления прав землепользования под многоквартирным и жилыми домами
	31.12.2009
	5012,00
	22,781
	220
	В 2009 году планируется провести        подготовку документов   для       381 многоквартирных жилых домов.   Данные   работы приведут к увеличению налогооблагаемой   базы, повышению        доходов бюджета        городского округа Тольятти
	Богданова Т.Н.


Руководитель управления земельных ресурсов

Т.Н. Холназарова

