Мэрия городского округа Тольятти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.04.2013 г. № 1204-п/1

Об утверждении

Отчета о выполнении долгосрочной целевой программы

по обращению с отходами на территории

городского округа Тольятти на 2012-2014 годы

за 2012 год

В соответствии с постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008  г. № 1378-1/п «О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о выполнении долгосрочной целевой программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.08.2012 г. № 2271-п/1, за 2012 год.

Мэр		                                                                                         С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 17.04.2013 г. № 1204-п/1

ОТЧЕТ

о выполнении долгосрочной целевой программы

по обращению с отходами на территории

городского округа Тольятти на 2012-2014 годы

за 2012 год

- АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Целью долгосрочной целевой программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.08.2012 №2271-п/1 (далее - Программа), является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, улучшение санитарного и экологического состояния территорий городского округа Тольятти.

Программа разрабатывалась в соответствии с требованиями областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы и на период до 2020 года» в рамках реализации,  которой предусмотрены мероприятия по оборудованию мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов на территориях муниципальных образований Самарской области (с соответствующим распределением финансирования). На территории городского округа Тольятти, в рамках выделяемого из областного бюджета финансирования и расходов, предусматриваемых бюджетом городского округа Тольятти на 2012 год, было выполнено устройство элементов системы сбора и удаления отходов: 18 контейнерных площадок с бетонным основанием, ограждением из профнастила по металлическим столбам, на два металлических контейнера объемом 0,75м3.

II. ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Решением Думы городского округа Тольятти от 14.12.2011 № 708 «О бюджете городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в городском бюджете на реализацию мероприятия данной программы в 2012 году  предусмотрены средства в размере 135 тыс. руб.

Финансирование программы в соответствии с действующим законодательством за счет средств областного бюджета в 2012 год составило 537 тыс. руб.

В 2012 году реализация Программы и решение поставленной задачи выполнены в рамках предусмотренного финансирования в размере 668 тыс.руб.

По задаче своевременный и организованный сбор и удаление отходов в местах массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов на территории городского округа Тольятти:

- запланированное мероприятие по оборудованию мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов (контейнерными площадками, рассчитанными на 2 контейнера объемом 0,75м3) на территории городского округа Тольятти выполнены в 99,4% объеме от запланированного финансирования на сумму 668 тыс.руб.

Процент исполнения мероприятия Программы составил 99,4%.

Плановый и фактический объем средств, а также процент исполнения запланированного объема финансирования отражены в приложении 1 к настоящему отчету «Финансовые затраты на реализацию долгосрочной целевой программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2012-2014 годы» за 2012 год.

III. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2012 году путем решения поставленной задачи и исполнения запланированного мероприятия выполнены следующие работы по оборудованию мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов на территории городского округа Тольятти: устройство контейнерных площадок на два контейнера объемом 0,75м3 (с песчано-щебеночным основанием, бетонным основанием, с ограждением из профнастила по металлическому каркасу) в количестве 18 единиц из  18 запланированных, что составляет 100% от планового показателя.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей долгосрочной целевой программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2012-2014 годы  за 2012 год представлена в приложении 2 настоящего отчета.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования бюджетных средств (приложение 3) настоящего отчета.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия к плановому (уточненному) объему финансовых средств.

В ходе реализации Программы выполнены работы по устройству контейнерных площадок на сумму 668 тыс.руб из запланированных 672 тыс.руб., что составило 99,4% исполнения от запланированного (уточненного) объема финансирования.

Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат. Уровень достижения целевого показателя рассчитан исходя из соотношения фактического показателя к плановому (уточненному) значению показателя, характеризующего выполнение мероприятия.

В ходе реализации Программы выполнены работы по устройству 18 контейнерных площадок из 18 запланированных (уточненных), что составило 100% достижения уровня целевого индикатора (показателя непосредственного результата).

Эффективность реализации мероприятия Программы в 2012 году оценена путем расчета через соотнесение уровня достижения значения целевого индикатора (показателя непосредственного результата) к уровню исполнения запланированного объема финансирования для мероприятия.

Эффективность реализации мероприятия по устройству контейнерных площадок  составляет 100%.

Эффективность реализации  Программы в отчетном периоде оценена путем расчета комплексного показателя через соотнесение степени достижения значений показателей конечного результата к уровню ее финансирования за отчетный период и составила:

1   │18│

- ∑ │--│

1   │18│

Е = --------- х 100% = 100,6%

j      668

-------

672

Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

V. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Результатом реализации Программы в 2012 году является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, улучшение санитарного и экологического состояния территорий городского округа Тольятти, что позволило обеспечить безопасность и сохранение здоровья населения, существенно повысить качество жизни населения и достичь следующих результатов:

- организован своевременный и организованный сбор и удаление отходов в местах массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами системы сбора и удаления отходов на территории городского округа Тольятти;

- снижение несанкционированных мест скопления отходов;

- улучшение санитарного и экологического состояния территорий городского округа Тольятти.

- качественное улучшение отдыха граждан городского округа Тольятти.

Руководитель

департамента городского хозяйства                                                     В.А. Ерин