УТВЕРЖДЕН

постановлением мэрии

городского округа Тольятти от 20.01.2012 г. №93-п/1

ОТЧЕТ

о выполнении ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» за 2011 год

- АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

В 2011 году на выполнение мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», утвержденной Постановлением мэра городского округа Тольятти от 04.12.2008 № 2994-п/1 «Об утверждении ведомственной целевой программы “Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов” (ред. от 27.07.2010), (далее - Программа) и Решением Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 № 425 «О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в городском бюджете предусмотрено в 2011 году - 4080 тыс. руб.

В объемах предусмотренного финансирования в 2011 году были проведены следующие работы:

- Модернизация 4-х лифтов в многоквартирных домах, расположенных по адресам:         ул.Матросова 58, под.1; ул. Мира 79, под.5; б-р Королева 4, под.4; ул.Горького 92, под.4 . Объем расходов на реализацию мероприятия составил 3 264 тыс. руб.

- Модернизация системы диспетчерского контроля по адресу: ул.Мурысева 48, под.1, что позволило усовершенствовать прием сигналов с 15 лифтов. Объем расходов на реализацию мероприятия составил 816 тыс. руб.

- ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

В 2011 году в ходе реализации программы, путем решения поставленных задач и выполнения запланированных мероприятий достигнуты следующие показатели (приложение 1):

1. По задаче 1  «Восстановление ресурса лифта»:

- запланированные мероприятия по модернизации 4 лифтов в многоквартирных домах, расположенных по адресам:         ул. Матросова 58, под.1; ул. Мира 79, под.5; б-р Королева 4, под.4; ул. Горького 92, под.4 выполнены в 100% объеме;

- мероприятий по полной замене лифтов не планировалось.

2. По задаче 2 «Способствовать предотвращению повреждений лифтовых

конструкций и оборудования путем замены оборудования лифта»:

- мероприятий по капитальному ремонту лифтов не планировалось.

3. По задаче 3 « Повысить качество услуг лифтового хозяйства и способствовать предотвращению травматизма населения»:

- запланированные мероприятия по установке связи в 15 лифтах в результате модернизации одного диспетчерского пункта связи по адресу: ул. Мурысева 48, под.1 выполнены в 100% объеме.

- ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ И ПОЛНОТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В 2011 году реализация программы, решение поставленных задач и выполнение запланированных мероприятий выполнено в рамках предусмотренного финансирования в объеме 4080,0 тыс. руб (приложение 2), в том числе:

1. По задаче 1  «Восстановление ресурса лифта»:

- запланированные мероприятия по модернизации лифтов, внедрив новейшие образцы лифтового оборудования и новые технологии с применением экологически чистых, теплостойких материалов, выполнены в 100% объеме на сумму 3264,0 тыс. руб;

- мероприятий по полной замене лифтов не планировалось.

2. По задаче 2 «Способствовать предотвращению повреждений лифтовых

конструкций и оборудования путем замены оборудования лифта»:

- мероприятий по капитальному ремонту лифтов не планировалось.

3. По задаче 3 « Повысить качество услуг лифтового хозяйства и способствовать предотвращению травматизма населения»:

- запланированные мероприятия по модернизации диспетчерского пункта связи лифтов и инженерного оборудования выполнены в 100% объеме на сумму 816,0 тыс. руб.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализация Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств (приложение 3).

Уровень исполнения запланированного объема финансирования рассчитан исходя из соотношения показателя фактического объема финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия к плановому (уточненному) объему финансовых средств и составил 100 % исполнение по выполнению поставленных задач. В ходе реализации Программы:

- выполнены работы по модернизации лифтов на сумму 3 264,0 тыс. руб из запланированных 3 264,0 тыс. руб.;

- модернизирован диспетчерский пункт связи лифтов и инженерного оборудования на сумму 816,0 тыс.руб. из запланированных 816,0 тыс.руб

Результативность оценена через систему показателей, позволяющих в количественном выражении оценить результат. Уровень достижения целевого показателя рассчитан исходя из соотношения фактического показателя, характеризующего выполнение мероприятия к плановому (уточненному) значению показателя, характеризующего выполнением мероприятия. В ходе реализации программы:

- выполнена модернизация 4-х лифтов из 4-х запланированных;

- установлена система связи в 15 лифтах в результате модернизации 1-го диспетчерского пункта, что соответствует запланированным показателям.

Эффективность реализации Программы оценена путем расчета комплексного показателя эффективности через соотнесение степени достижения значений показателей конечного результата к уровню ее финансирования за отчетный период и составляет 100 %.

Вывод: реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Руководитель

департамента городского хозяйства                                                 В.А. Ерин

Приложение 1

к отчету ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация

лифтового хозяйства жилищного фонда

в городском округе Тольятти на 2009 года

и плановый период 2010 и 2011 годов»  за 2011 год

Оценка достижения прогнозных значений целевых индикаторов

ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда в городском округе Тольятти

на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»

за 2011 год

| № п/п | Наименование цели, задач и целевых индикаторов (показателей) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущее значение (на период начала реализации) | Отчетный период |  |  |
|  |  |  |  | Плановое значение (прогноз) | Факти-ческое значение | Откло-нение (%) |
| Цель: организовать работу по сохранности и обеспечению безопасной и бесперебойной работы лифтового оборудования городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Восстановить ресурс лифта. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество модернизированных лифтов | шт. | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 1.2 | Количество лифтов, подлежащих полной замене | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2: Способствовать предотвращению повреждений лифтовых конструкций и оборудования путем замены оборудования лифта. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество лифтов, подлежащих капитальному ремонту | шт. | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Повысить качество услуг лифтового хозяйства и способствовать предотвращению травматизма населения. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество лифтов, на которых будет установлена система связи в результате модернизации диспетчерских пунктов | шт. | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 3.2 | Количество диспетчерских пунктов, подлежащих модернизации | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 |

Приложение 2

к отчету ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация

лифтового хозяйства жилищного фонда

в городском округе Тольятти на 2009 года

и плановый период 2010 и 2011 годов»  за 2011 год

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2009 год

и плановый период 2010 и 2011 годов» за 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем средств бюджета городского округа Тольятти, направляемых на реализацию ВЦП, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (на 2011 год) | Факт (за отчетный период) | % отклоне-ния |
| Цель: организовать работу по сохранности и обеспечению безопасной и бесперебойной работы лифтового оборудования городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Восстановить ресурс лифта. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Работы по модернизации лифтов, внедрив новейшие образцы лифтового оборудования и новые технологии с применением экологически чистых, теплостойких материалов. | 2011 | 3264 | 3264 | 0 |
| 1.2 | Полная замена старого лифта на новый лифт | 2011 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по задаче 1: |  | 3264 | 3264 | 0 |
| Задача 2: Способствовать предотвращению повреждений лифтовых конструкций и оборудования путем диагностики металлоконструкций и замены оборудования лифта. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт лифтового оборудования, заменить основные узлы и механизмы. | 2011 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по задаче 2: |  | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3: Повысить качество услуг лифтового хозяйства и способствовать предотвращению травматизма населения. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по модернизации диспетчерских пунктов связи лифтов и инженерного оборудования | 2011 | 816 | 816 | 0 |
|  | Итого по задаче 3: |  | 816 | 816 | 0 |
|  | Всего по программе: |  | 4080 | 4080 | 0 |

Приложение 3

к отчету ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация

лифтового хозяйства жилищного фонда

в городском округе Тольятти на 2009 года

и плановый период 2010 и 2011 годов»  за 2011 год

Оценка эффективности реализации

ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства

жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»

за 2011 год

| Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | утвержденный план | уточненный план | исполнено | уровень исполне-ния запланирован-ного объема финансирования, % (Сi) | наименование | ед. изм. | прямой | базовое значение | утвержденный план | уточненный план | фактически достигнуто | уровень достиже-ния целевого индикатора или показателя, % (Ii) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: организовать работу по сохранности и обеспечению безопасной и бесперебойной работы лифтового оборудования городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Восстановить ресурс лифта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по модернизации лифтов, внедрив новейшие образцы лифтового оборудования и новые технологии с применением экологически чистых, теплостойких материалов. | 3264 | 3264 | 3264 | C1=32643264⋅⋅100%=100% | Количество модернизи-рованных лифтов | шт. | 1 |  | 4 | 4 | 4 | I1=44⋅100%=100% | R1=100100⋅100%=100% |
| Задача 3: Повысить качество услуг лифтового хозяйства и способствовать предотвращению травматизма населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по модернизации диспетчерских пунктов связи лифтов и инже- нерного оборудования | 816 | 816 | 816 | C2=816816⋅⋅100%=100% | Количество лифтов, на кото-рых будет уста-новлена система связи в результате модер-низации диспет-черских пунктов | шт. | 1 |  | 15 | 15 | 15 | I2=1515⋅100%=100% | R2=100100⋅100%=100% |
|  |  |  |  |  | Количество диспетчерских пунктов, подлежащих модернизации. | ед. | 1 |  | 1 | 1 | 1 | I2=11⋅100%=100% |  |