Об утверждении плана мероприятий 

по развитию пассажирского транспорта

 городского округа Тольятти на 2007-2008 гг. 

В целях улучшения организации пассажирских перевозок в городском округе Тольятти и повышения качества предоставляемых услуг пассажирскими предприятиями всех форм собственности, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, 

постановляю:

1. Утвердить План мероприятий по развитию пассажирского транспорта городского округа Тольятти на  2007-2008 гг. (далее - План) (Приложение № 1).
2. Департаменту финансов мэрии (Кушнарев В.В.) предусмотреть в бюджетах 
2007 и 2008 годов денежные средства для исполнения Плана.

3. Начальнику транспортного управления мэрии Кабанову В.А., директору 
МП «ТТУ» Абрамову А.Ю., директору МП «ТАПТП № 1» Макарову Н.А., директору 
МП «ТПАТП № 3» Рудзинскому А.В.  обеспечить своевременное выполнение Плана.

4. Отделу по работе со СМИ мэрии (Телелькова Л.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель мэра                                                                   Н.А. Ренц
План мероприятий

по развитию пассажирского транспорта городского округа Тольятти на 2007-2008г.г.

	Мероприятия
	Исполнитель
	Стоимость работ. 

(тыс. руб.)
	Объем

финансирования. Источники.
	Сроки

выполнения

мероприятия
	Форма завершения работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Разработка нормативных

правовых актов и положений
	
	
	
	
	

	1.1. Внесение изменений в Постановление  мэра  г.Тольятти №  169 – 1/П  от  31.12. 2003 г. «Об утверждении Положения по организации коммерческих перевозок пассажиров в городе Тольятти автомобильным транспортом предприятий и организаций различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей».
	Транспортное управление мэрии городского округа.

.


	Финансирование не требуется.


	
	I кв. 2007 г.
	Постановление мэра.

 (Квотирование количества подвижного состава на маршрутах, перевод на автобусы средней и большой вместимости)

	1.2. Внесение изменений в постановление мэра г. Тольятти №107-2/п от 26.07.2005г. «Об утверждении порядка  перевозок пассажиров на коммерческой основе  легковыми таксомоторами индивидуального  пользования в городе Тольятти».


	Транспортное управление мэрии городского округа.

.


	Финансирование не требуется.
	
	I кв.  2007 г.
	Постановление мэра. 

(Квотирование количества подвижного состава и сертификация  организаций перевозчиков)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
1.3. Внесение предложений в Правительство Самарской области о внесении изменений в Постановление Правительства Самарской области от 21 сентября 2005г. №101 «Об утверждении порядка формирования сети регулярных автобусных маршрутов по междугородним, внутриобластным, пригородным пассажирским маршрутным перевозкам по территории Самарской области

1.4. Внесение предложений в Самарскую Губернскую Думу о внесении изменений в Закон Самарской области «О пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте в Самарской области» №53-ГД от 9 июля 2002 года.


	Транспортное управление мэрии городского округа.

Транспортное управление мэрии городского округа 
	Финансирование не требуется.

Финансирование не требуется
	
	I кв. 2007 г.

I кв. 2007 г.
	Предложения по внесению изменений в процедуру согласования паспортов пригородных маршрутов проходящих по городскому округу, квотирование количества транспортных средств

Предложения по внесению изменений в процедуру согласования паспортов пригородных маршрутов проходящих по городскому округу, квотирование количества транспортных средств



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
2. Анализ системы организации и функционирования пассажирского транспорта

2.1. Проведение обследований пассажиропотоков на городских автобусных и троллейбусных маршрутах в целях корректировки внутригородской маршрутной сети не менее двух раз в год

2.2.Проведение мониторинга транспортных услуг, изучение опыта работы пассажирского транспорта в других городах Российской Федерации
	Транспортное управление мэрии городского округа.

Транспортное управление мэрии городского округа.
	600

Финансирования не требуется
	Бюджет городского округа 
	I - III кв.

ежегодно

постоянно


	Акт обследования

Постановление мэра «О внесении изменения в маршрутную сеть городского округа».

Информация об организации перевозок в других городах РФ

	3. Повышение технической готовности подвижного состава

3.1.Приобретение подвижного состава 

3.2.Капремонт подвижного состава:

· закупка агрегатов (в том числе и по схеме лизинга)

· закупка кузовов троллейбусов (в том числе и по схеме лизинга)


	Транспортное

управление мэрии городского округа; 

МП «ТТУ»

МП «ТПАТП 3»

МП «ТТУ»
	218 400

2 000

7 200


	Бюджет городского округа.

Собственные средства
	IV кв. 2007 г.

40 ед. троллейбусов

IV кв. 2008 г.

40 ед. троллейбусов

постоянно

III кв. 2007 г.

10 ед. кузовов

III кв. 2008г.

10 ед. кузовов
	Приобретение 80 ед. троллейбусов

Акт выполненных капитальных ремонтов

Приобретение 20 ед. кузовов троллейбусов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.3. Заключение соглашения с управляющей компанией «Русские автобусы» о приобретении автобусов (130 ед. ЛиАЗ 5256; 165 ед. ЛиАЗ 6212) работающих на газовом топливе, за счет средств управляющей компании «Русские автобусы»

  а) реализация соглашения

3.4. Заключение соглашения с ОАО «Газ Оил» на

организацию ремонта и обслуживания газового оборудования вновь приобретаемых автобусов 
	Транспортное

управление городского округа

МП ТПАТП-1

Инвесторы

Транспортное управление городского округа.


	Финансирование в соответствии с условиями соглашения

 Финансирования не требуется
	
	I кв. 2007 г.

I кв. 2007 г.
	Соглашение

Поставка автобусов в соответствии с условиями соглашения

Соглашение, Заключение договоров

	3.5. Создание в составе МП технических центров (участков) осуществляющих техническое обслуживание и ремонт двигателей внутреннего сгорания (Cummins, Deutz) и других силовых агрегатов автобусов ЛиАЗ 6162 и МАЗ 103. 


	МП «ТПАТП3»;

МП «ТПАТП1»


	2 000.


	Собственные средства
	II кв. 2007 г.
	Создание 2-х технических центров

                              

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
3.6.Капитальный ремонт 88 км. линий контактной сети, в целях сокращения потерь по электроэнергии и снижения простоев троллейбусов по причине обрыва контактной сети.

3.7. Списание автобусов с пробегом и возрастом свыше нормативного (10лет, 500т.км)

3.8. Подготовка протокола  

намерения создания ОАО между МП ТТУ и ОАО «Троллейбусный завод»

г. Энгельс Саратовской обл.

3.9. Подготовка мероприятий  создания ОАО между МП «ТТУ» и ОАО «Троллейбусный завод» 


	Транспортное управление городского округа;

МП «ТТУ» 

МП «ТПАТП3»

МП «ТТУ»

МП «ТТУ»
	9 381

Финансирования не требуется

Финансирования не требуется

Финансирования не требуется
	Бюджет городского округа.

5 000

Собственные средства

4 381
	III кв. 2007 г.
40 км. линий

III кв. 2008 г.
48 км. линий

постоянно

I кв. 2007 г.

I кв. 2007 г.
	Акт выполненных капитальных ремонтов

Акт на списание автобусов

(Сокращение затрат на ремонт и обслуживание)

Протокол о намерениях с обоснованием целесообразности создания ОАО

План мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4. Обеспечение организации

пассажирских перевозок
4.1. Внедрение автоматизированной системы дистанционного управления на пассажирских транспортных средствах всех форм собственности, работающих на маршрутах

городского округа
	Транспортное

управление городского округа

Предприятия городского пассажирского транспорта


	28 829
	Бюджет городского округа

11 040

Собственные средства 

17789
	IV кв. 2008 г.
	Акт выполненных работ 

(установка оборудования на 600 автобусов, 200 троллейбусов и 1200 автобусов малой вместимости и настройка системы АСДУ) 



	4.2. Внедрение электронных карт по оплате проезда в  пассажирском транспорте городского округа и на дачных  маршрутах пассажирского транспорта:

   а) внедрение карт единого льготного проездного билета;

   б) внедрение электронных карт для всех категорий граждан.
	Транспортное управление городского округа

 Предприятия городского пассажирского транспорта.

 
	30 864.
	Бюджет  городского округа

8 000

Инвесторы

ОАО «ФИА Банк»

22 864


	III кв. 2007 г.

III кв. 2008 г.

	Договор с инвестором на изготовление и обслуживание электронных карт

Акт установки транспортных терминалов на подвижном составе и выпуск электронных карт



	4.3. Заключение соглашения с ОАО «Газ Оил» об использовании создаваемой инфраструктуры газовых заправок для обслуживания автобусов


	Транспортное управление городского округа
	Финансирование не требуется
	
	I кв. 2007 г.
	Соглашение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.4. Оснащение  транспорта всех форм собственности на  маршрутах городского округа

устройствами автоматизированного изучения пассажиропотока


	Транспортное управление городского округа

Предприятия всех форм собственности


	800
	Собственные средства
	II кв. 2007 г.
	Акт закупки  20 единиц  устройств.



	
4.5. Определение квот (объема перевозок) на осуществление перевозок коммерческим пассажирским транспортом после внесения изменений в постановление мэра №  169 – 1/П  от  31.12. 2003 г. «Об утверждении Положения по организации коммерческих перевозок пассажиров в городе Тольятти автомобильным транспортом предприятий и организаций различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей».

4.6. Оптимизация маршрутов движения, сокращение «нулевых» пробегов


	Транспортное управление городского округа

МП «ТПАТП №3»
	Финансирование не требуется

Финансирование не требуется
	
	II кв. 2007 г.
I кв. 2007 г.
	Разработка схемы движения маршрутов немуниципального транспорта и расчет необходимого количества подвижного состава.

Приказ директора о передислокации подвижного состава в зависимости от точки начала маршрута. Сокращение затрат  - 660 тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5. Формирование кадровой политики

5.1. Создание в МП «ТТУ» центра подготовки кадров (водителей) с последующим трудоустройством


	Транспортное

управление городского округа

МП ТТУ


	47,3
	Собственные средства предприятий
	I кв. 2007 г.
	Центр подготовки водителей троллейбусов

Выпуск двух групп водителей.

	5.2. Организация и проведение городских конкурсов профессионального мастерства водителей автобусов и троллейбусов.
	Транспортное управление городского округа

Предприятия городского пассажирского транспорта
	200
	Инвесторы.

50

Собственные средства

150
	июнь 2007 г.

июнь 2008 г.
	Распоряжение мэра

Протокол проведения соревнований.

	5.3. Оптимизация структуры и штатов МП «ТПАТП №3» 


	МП «ТПАТП № 3»
	Финансирование не требуется


	
	I кв. 2007 г.
	Сокращение управленческого  (28 чел) и вспомогательного (35 чел) персонала

Сокращение затрат – 1 250 тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6. Повышение культуры обслуживания пассажиров

6.1 Изготовление и распространение справочно-информационных буклетов по городским пассажирским перевозкам.


	Транспортное управление городского округа


	1 000
	Инвесторы:

ООО «Канон»;

ООО «Презент Центр»
	III кв. 2007 г.
	Выпуск 25 тысяч буклетов

	6.2. Оснащение подвижного состава (автобусов, троллейбусов) муниципальных  предприятий, работающих на городских маршрутах автоматическими информаторами.


	Транспортное управление городского округа; 

МП «ТПАТП  3»;

 МП «ТТУ»


	540
	Собственные средства предприятий.


	IV кв. 2007 г.


	Оборудование 135 единиц подвижного состава автоматическими информаторами.

	6.3. Организация работы по замене информационных указателей (маршрут, график движения автобуса) на остановках


	Транспортное управление.


	115,8
	Инвесторы:

ООО «Канон»;

ООО «Презент Центр»
	IV кв. 2007 г.


	Замена 386 указателей на остановках общественного транспорта


Итого по плану:  301 997,1 тыс. руб.,

                             в том числе

                гор.бюджет –   243 040,0 тыс. руб.;

               инвесторы – 24 029,8 тыс. руб.;

           собственные средства – 34 927,3 тыс. руб.

Руководитель транспортного управления 










мэрии городского округа Тольятти


 


В. А. Кабанов

Приложение №1 


к Постановлению мэра городского округа


от 08.08.2006 г. № 7044-1/п








