мэрия городского округа Тольятти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.08.2012 г. № 2391-п/1

О внесении изменений в постановление мэрии

городского округа Тольятти от 04.06.2009 г. № 1292-п/1

«Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ              «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, решением от 14.12.2011 г. № 708 «О бюджете городского округа Тольятти на 2012 и плановый период 2013-2014 годов», Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Модернизация                и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утвержденную постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.06.2009 г. № 1292-п/1 (далее - Программа) (газета «Городские ведомости», 2009, 16 июня № 63, 04 августа № 85,                  19 сентября № 105, 29 декабря № 147; 2010, 01 апреля № 34, 21 августа № 93, 28 октября № 122; 2011, 4 июня № 58, 21 июля № 77; 2012, 6 марта № 23,          12 июля № 72) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. В абзаце 13 цифры «9 963 350,7» заменить цифрами                «9 963 100,9»;

1.1.2. В абзаце 17 цифры «524 509,3» заменить цифрами «524 259,5», цифры «124 509,3» заменить цифрами «124 259,5».

1.2. Раздел 3 Программы «Перечень мероприятий Программы                        и финансовые затраты на их реализацию» изложить в новой редакции                   в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения программы»: 1.3.1. В абзаце 2 цифры «9 963 350,7» заменить цифрами «9 963 100,9»;

1.3.2. В абзаце 6 цифры «524 509,3» заменить цифрами «524 259,5», цифры «124 509,3» заменить цифрами «124 259,5».

1.4. Приложение № 1 «Перечень объектов по модернизации и развитию автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти                    на 2009-2015 годы» к Программе изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту финансов мэрии городского округа Тольятти (Гильгулин Г.В.) осуществлять финансирование расходных обязательств               по мероприятиям Программы в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных исполнителям Программы.

3. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа Тольятти опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости» и разметить на официальном портале мэрии городского округа Тольятти.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           на заместителя мэра Анташева С.А.

Первый заместитель мэра                                                               А.Ю.Бузинный

- Приложение  №1

- к  постановлению мэрии городского округа Тольятти

- от 29.08.2012 г. № 2391-п/1

- 3. Перечень мероприятий Программы и финансовые затраты на их реализацию

| N п/п | Цель, задачи, наименование мероприятия | Исполнитель; сроки исполне-ния | Финансовые затраты по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год |  |  | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | Итого: |
|  |  |  | Всего: | бюджет |  | Всего: | бюджет |  | Всего: | бюджет |  | Всего: | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | феде-ральный | местный |  | област-ной | местный |  | област-ной | местный |  | област-ной | местный | Всего | областной бюджет | местный бюджет | Всего | областной бюджет | Местный бюджет | Всего | областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  |  | Цель: Содействие созданию качественной среды городского округа Тольятти за счет реконструкции и развития улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача: Увеличение площади, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти | 30 341,0 |  | 30 341,0 | 4 238,0 |  | 4 238,0 |  |  |  | 1 594,0 |  | 1 594,0 | 1 594,0 |  | 1 594,0 | 1 594,0 |  | 1 594,0 | 153 900,0 |  | 153 900,0 | 193 261,0 |
| 2. | Строительство дорог местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 530 413,3 | 2 471 289,3 | 1 059 124,0 | 3 530 413,3 |
| 3. | Реконструкция дорог местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 594 014,6 | 1 115 810,2 | 478 204,4 | 1 594 014,6 |
| 4. | Капитальный ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти | 127 880,0 | 127 399,2 | 480,8 | 1 740,8 |  | 1 740,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 438 061,7 | 2 120 085,4 | 1 317 976,3 | 3 567 682,5 |
| 5. | Ремонт дорог местного значения городского округа Тольятти | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии городского округа Тольятти | 15 842,1 |  | 15 842,1 | 36 303,7 | 30 000,0 | 6 303,7 | 259 335,0 | 199 155,0 | 60 180,0 | 346 193,0 | 250 000,0 | 96 193,0 | 50 000,0 |  | 50 000,0 | 50 000,0 |  | 50 000,0 | 143 583,2 | 122 045,7 | 21 537,5 | 901 276,0 |
| 6. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 472,5 | 150 000,0 | 26 472,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 472,5 |
|  | Всего: |  | 174 063,1 | 127 399,2 | 46 663,9 | 42 282,5 | 30 000,0 | 12 282,5 | 259 335,0 | 199 155,0 | 60 180,0 | 524 259,5 | 400 000,0 | 124 259,5 | 51 594,0 |  | 51 594,0 | 51 594,0 |  | 51 594,0 | 8 859 972,8 | 5 829 230,7 | 3 030 742,1 | 9 963 100,9 |

_________________________________________________________________________