УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэрии

городского округа Тольятти

от 02.11.2012 г. № 3093-п/1

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2013-2017 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование ДЦП | «Пожарная безопасность в многоквартирных домах повышенной этажности городского округа Тольятти на 2013-2017 годы», (далее Программа). |
| --- | --- |
| Дата и номер распоряжения мэрии о принятии решения о разработке ДЦП | Поручение мэра городского округа Тольятти (протокол аппаратного совещания от 02.07.2012г. №17 – пр/1) |
| Заказчик ДЦП | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти |
| Цель и задачи ДЦП | Цель Программы: Проведение капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов (систем автоматической противопожарной защиты и оборудования, ограждающих конструктивных элементов). Задачи Программы: – Приведение жилищного фонда повышенной этажности в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности. – Сокращение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров в многоквартирных домах повышенной этажности. |
| Сроки и этапы реализации ДЦП | Реализация Программы рассчитана на период с 2013 по 2017 годы. Программы реализуется в пять этапов: I этап – 2013г. II этап – 2014г. III этап –2015г. IV этап – 2016г. V этап – 2017г. |
| Объемы и источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию Программы составят 67 789 413,25 руб., в том числе: 1.Средства бюджета городского округа Тольятти 61 010 471,92 руб., из них: 2013 год – 2 097 315,05 руб.; 2014 год – 14 459 016,79 руб.; 2015 год – 15 341 235,62 руб.; 2016 год – 14 711 744,17 руб.; 2017 год – 14 401 160,29 руб. 2.Средства из внебюджетных источников 6 778 941,33 руб., из них: 2013 год – 233 035,01 руб.; 2014 год – 1 606 557,42 руб.; 2015 год – 1 704 581,74 руб.; 2016 год – 1 634 638,24 руб.; 2017 год – 1 600 128,92 руб. |
| Система организации контроля за ходом реализации ДЦП | Департамент городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти осуществляет контроль за ходом реализации ДЦП, представляет отчеты о ходе реализации ДЦП в порядке и сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным Постановлением мэра от 18.06.2008 г. №1378-1/п. |
| Ожидаемые социально-экономические последствия реализации ДЦП | - – Создание необходимых условий для эффективного тушения пожаров в многоквартирных домах повышенной этажности. - – Сохранение здоровья и жизни людей, исключение материальных потерь в случае возникновения пожаров в многоквартирных домах повышенной этажности. |

## Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами.

- Приоритетами национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения. Обеспечение мер пожарной безопасности в многоквартирных домах, защиты жизни и здоровья граждан и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа Тольятти.

- Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются факторами, негативно влияющими на состояние экономики. Пожары занимают особое место среди чрезвычайных ситуаций, социально-экономические потери от них гораздо более значительны, чем от чрезвычайных ситуаций других видов. Главные и несопоставимые потери - человеческие жизни.

- Основными причинами возникновения пожаров на многоквартирных домах городского округа являются:

- – неосторожность при курении;

- – короткое замыкание;

- – неосторожное обращение с огнем;

- – поджог.

- Благодаря целенаправленной работе по обеспечению пожарной безопасности в городском округе Тольятти, реализации ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на 2009 – 2011 годы» обстановка с пожарами в городском округе Тольятти имеет тенденцию к их снижению, но тем не менее остается напряженной.

- В период с 2009 – 2011 года потребность в восстановлении противопожарных систем снизилась на 26 объектов и на сегодняшний день составляет 177 объектов, в том числе:

- Автозаводский район – 138 объектов;

- Центральный район – 3 объектов;

- Комсомольский район – 36 объекта.

- Статистика показывает, что в 2011 году произошло 381 пожаров, на 2,1 % меньше, чем за аналогичный период 2009 года – 373 пожара, материальный ущерб от которых составил 15349 тыс. рублей (в 2009 г.– 8423 тыс. рублей); на пожарах погибло 13 человек (в 2009 г. – 23 человека) и травмировано 27 человек (в 2010 г. – 34 человека).

В соответствии с "Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда", руководствуясь Законом N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", "Правилами пожарной безопасности в РФ" (ППБ 01-03) проводятся обследования чердачных и подвальных помещений, технических этажей жилых зданий, с целью выявления помещений, находящихся в пожароопасном состоянии, ведется работа по очистке данных помещений от бытового мусора, закрытию подвальных и чердачных помещений на замки, проводятся работы по содержанию в технически исправном состоянии вентиляционных каналов и дымоходов, необходимый ремонт групповой и распределительной электросети жилых домов, проводится разъяснительная работа с нанимателями и собственниками жилых помещений многоквартирных жилых домов о соблюдении правил пожарной безопасности.

Однако принимаемые меры пожарной безопасности в многоквартирных домах не являются достаточными для обеспечения предупреждения возникновения пожаров и уменьшения потерь от пожаров, снижения гибели и травматизма людей, основные причины: отсутствие должного финансирования на модернизацию либо замену устаревшего оборудования, а также разукомплектация систем вследствие хищений.

Отделом Государственного пожарного надзора городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК выдаются предписания по устранению нарушений пожарной безопасности.

Самыми распространенными видами нарушений требований пожарной безопасности являются:

– неисправность системы дымоудаления;

– неисправность противопожарных систем;

– пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы рукавами, стволами, соединительными головками, запорной арматурой;

– установка в помещении электрощитовой не противопожарной сертифицированной двери;

– остекление дверей эвакуационных выходов не выполнено армированным стеклом.

За не устранение нарушений в назначенный срок на управляющие компании налагаются штрафы в размере до 150 тыс. руб.

Особенно неудовлетворительная обстановка сложилась с пожарной безопасностью жилых домов повышенной этажности (более 10-ти этажей).

В настоящее время в городском округе Тольятти находится 2228 многоквартирных жилых домов, из них 330 домов повышенной этажности.

На сегодняшний день пожары в жилых домах повышенной этажности, как по своей специфике, так и по значимости, являются наиболее сложными, так как при отсутствии или неисправности систем автоматической противопожарной защиты (далее АППЗ) затрудняется проведение эвакуации людей и тушение пожара.

Одним из самых эффективных современных средств, способствующих раннему обнаружению и оповещению в случае пожара в жилом секторе и, как следствие этого, своевременной эвакуации людей, являются автономные дымовые пожарные извещатели. Они выделяются среди других средств обнаружения и оповещения в случае пожара, поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии возгорания и способны звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить жителей об угрозе пожара. Если же оборудовать дом или квартиру автономными дымовыми пожарными извещателями, то за счет раннего обнаружения возгорания убытки реально свести к минимуму, а жертв — избежать вообще.

- Согласно приложения № 3 ведомственных строительных норм ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонт и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (утвержденны Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312), продолжительность эффективной эксплуатации до капитального ремонта (замены) составляет:

- 1. для сетей питания систем дымоудаления – 15 лет;

- 2. для внутридомовых сетей связи и сигнализации:

- - датчики – 10 лет;

- - автоматической противопожарной защиты – 4 года.

Мероприятия по восстановлению и ремонту систем оповещения, дымоудаления и противопожарной автоматики требуют значительных финансовых затрат, которые непосильны для управляющих организаций и товариществ собственников жилья.

В связи с опасностью проживания в многоквартирных домах городского округа Тольятти с неисправными системами дымоудаления, противопожарной автоматики и оповещения людей о пожаре, а так же с нарушениями норм пожарной безопасности, необходима разработка долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность в многоквартирных домах повышенной этажности городского округа Тольятти на 2013 -2017 годы».

В соответствие с  подпунктом 5 пункта 1 статьи 16.1 Федерального закона № 131-ФЗ от 03.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления» и решением Думы городского округа Тольятти № 991 от 05.11.2008 «О реализации права на осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года» в перечень домов для Программы включены жилые дома, находившиеся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года.

- Мероприятия Программы направлены на обеспечение исправного технического состояния систем пожаротушения, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, сокращение числа погибших и пострадавших граждан, оптимизацию финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для ликвидации пожаров в многоквартирных домах городского округа Тольятти.

- Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное решение вопросов  обеспечения пожарной безопасности в многоквартирных домах на основе:

- - определенной цели, задач, комплекса мероприятий и запланированных результатов;

- - концентрации ресурсов по реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения пожарной безопасности в многоквартирных домах.

- Программа разрабатывается на период 2013–2017 гг., потребность в финансовых средствах приведена в приложении 1 к настоящей Программе.

2. Цель и задачи

Целью долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность в многоквартирных домах повышенной этажности городского округа Тольятти на 2013-2017 годы» является проведение капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов (систем автоматической противопожарной защиты и оборудования, ограждающих конструктивных элементов).

Для достижения поставленной в Программе цели определены задачи:

1.  Приведение жилищного фонда повышенной этажности в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности.

2. Сокращение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров в многоквартирных домах повышенной этажности.

3. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе. Перечень многоквартирных домов, требующих восстановления противопожарных систем, с адресной разбивкой и стоимостью работ по мероприятиям приведен в приложениях № 2, 3, 4, 5, 6).

4. Целевые показатели программы

- Для оценки задачи 1 Программы «Приведение жилищного фонда повышенной этажности в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности» используется следующий показатель:

- – доля многоквартирных домов повышенной этажности нуждающихся в восстановлении автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения.

- Для оценки задачи 2 Программы «Сокращение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров в многоквартирных домах повышенной этажности» используются следующий показатель:

– Доля случаев гибели и травматизма людей от пожаров в многоквартирных домах повышенной этажности, нуждающихся в установке средств, не допускающих распространение дыма и огня при возникновении пожара.

Показатели конечного и непосредственного результата приведены в таблицах 1, 2 соответственно.

Таблица 1

Показатели конечного результата

| № п.п | Наименование показателей | Ед. изм. | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1: «Приведение жилищного фонда повышенной этажности в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля многоквартирных домов повышенной этажности, нуждающихся в восстановлении систем пожарной безопасности, от общего количества многоквартирных домов повышенной этажности | % | 10,9 | 10,3 | 8,8 | 6,7 | 3,6 | 0,1 |
| Задача 2: «Сокращение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров в многоквартирных домах повышенной этажности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля случаев гибели и травматизма людей от пожаров в многоквартирных домах повышенной этажности, нуждающихся в установке средств, не допускающих распространение дыма и огня при возникновении пожара. | % | 100 | 95 | 80 | 60 | 35 | 5 |

Таблица 2

Показатели непосредственного результата

| № п.п. | Наименование мероприятий | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1: «Приведение жилищного фонда повышенной этажности в соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения | Количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средства пожаротушения | шт. | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 |
| Задача 2: «Сокращение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров в многоквартирных домах повышенной этажности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение недопустимости распространения дыма и огня при возникновении пожара | Количество многоквартирных домов, в которых установлены средства, не допускающие распространение дыма и огня при возникновении пожара | шт. | 1 | 4 | 7 | 8 | 12 |

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация ДЦП осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и средств собственников помещений в многоквартирных домах.

Распределение объемов по источникам финансирования следующее:

- 90 % - средства бюджета городского округа Тольятти;

- 10 % - внебюджетные средства (средства собственников помещений многоквартирных домов по адресам, включенным в Программу).

Обоснование затрат на проведение мероприятий по приведению жилых домов в противопожарное состояние, в зависимости от необходимых объемов работ, приведено в подготовленных сметных расчетах.

Финансовые затраты на реализацию Программы   составят 67 789 413,25  руб., в том числе:

1.Средства бюджета городского округа Тольятти 61 010 471,92 руб., из них:

2013 год –   2 097 315,05 руб.;

2014 год – 14 459 016,79 руб.;

2015 год – 15 341 235,62 руб.;

2016 год – 14 711 744,17 руб.;

2017 год – 14 401 160,29 руб.

2.Средства из внебюджетных источников 6 778 941,33 руб., из них:

2013 год –    233 035,01 руб.;

2014 год – 1 606 557,42 руб.;

2015 год – 1 704 581,74 руб.;

2016 год – 1 634 638,24 руб.;

2017 год – 1 600 128,92 руб.

В рамках реализации Программы планируется проведение информационно-разъяснительной работы с населением через официальный портал мэрии городского округа Тольятти, раздел «Городское хозяйство».

6. Механизм реализации Программы

Важными элементами механизма реализации Программы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей Программы. В связи с этим ход реализации Программы ежегодно оценивается на основе результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов.

Реализация ДЦП осуществляется на основании разработанных мэрией городского округа Тольятти нормативных правовых актов, необходимых для выполнения программы.

Организация управления и контроль за реализацией долгосрочной целевой программы осуществляются заказчиком ДЦП в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, утвержденным Постановлением мэра городского округа Тольятти от 18 июня 2008 г. N 1378-1/п "О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти".

При необходимости заказчик Программы в установленном порядке вносит предложение о внесении изменений в действующую Программу.

7. Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия реализации Программы

Программа носит ярко выраженный социально-экономический характер. Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволит:

- – создать  необходимые условия для эффективного тушения пожаров в многоквартирных домах повышенной этажности. К концу 2017 года будут восстановлены системы пожарной безопасности в 35 многоквартирных домах повышенной этажности, что позволить уменьшить долю многоквартирных домов повышенной этажности, нуждающихся в восстановлении систем пожарной безопасности на 10,9%.

- – сохранить здоровье и жизни людей, исключить материальные потери в случае возникновения пожаров в многоквартирных домах повышенной этажности. К концу 2017 года в 32 многоквартирных домах повышенной этажности будут установлены средства, не допускающие распространение дыма и огня при возникновении пожара, что позволит снизить вероятность гибели и травматизма людей от пожаров в многоквартирных домах повышенной этажности более чем на 90%.

_________________________________________________________