Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа Тольятти

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение N 2

к Муниципальной программе

"Благоустройство территории

городского округа Тольятти

на 2015 - 2024 годы"

**ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО**

**ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**

**НА 2015 - 2024 ГОДЫ"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | | Наименование показателей (индикаторов) | | | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателей (индикаторов) по годам | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | | Количество подготовленных проектов | | | ед. | - | 75 | 67 | | 9 | 34 | | 27 | | 7 | - | - | - | - |
| 1.2. | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#Par949) | | Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия | | | ед. | - | 123 | 13 | | - | 4 | | 15 | | - | - | - | - | - |
| Количество объектов, на территории которых выполнен ремонт ливневой канализации | | | ед. | - | - | - | | - | 1 | | - | | - | - | - | - | - |
| Количество объектов, на территории которых устроено внутриквартальное освещение | | | ед. | - | - | - | | - | 1 | | - | | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#Par949) | | Количество объектов, на территории которых установлены МАФ | | | ед. | - | 139 | 19 | | - | 7 | | 3 | | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти [<1>](#Par949) | | Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений) | | | ед. | - | 40 | 14 | | - | 7 | | 4 | | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | | Количество объектов, на территории которых выполнена валка и обрезка аварийно опасных и сухостойных деревьев | | | ед. | - | 10 | 7 | | - | 17 | | - | | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Озеленение [<1>](#Par949) | | Количество благоустроенных объектов (озеленение) | | | ед. | - | - | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон"[<1>](#Par949) | | Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий | | | % | - | - | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | - | - | - | 100 | 100 |
| Количество благоустроенных объектов | | | ед. | - | - | 244 | | 15 | 10 | | 51 | | - | - | - | - | - |
| Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Подготовка проектной документации | | Количество подготовленных проектов | | | ед. | - | 1 | 1 | | - | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" | | Количество благоустроенных объектов (мест отдыха на внутриквартальных территориях), в том числе частично | | | ед. | - | - | - | | - | - | | | 42 | - | - | - | - | - |
| Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Подготовка проектной документации | | Количество подготовленных проектов | | | ед. | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | | Количество благоустроенных объектов (мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива), в том числе частично | | | ед. | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Предпроектные работы и изыскания | Доля выполненных предпроектных работ и изысканий от общего объема предпроектных работ и изысканий | | % | | | - | - | 100 | - | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | | ед. | | | - | - | 1 | 3 | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.3 | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | Площадь благоустроенной береговой линии | | м2 | | | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Количество подготовленной проектной документации | | Шт. | | | - | - | - | - | | | 1 | | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Количество шкафов управления и регулирования электроснабжения сценических площадок | | Ед. | | | - | - | - | - | | | - | | - | 2 | - | - | - | - |
| 4.1.4. | Преддекларационное обследование объектов гидротехнических сооружений | Доля выполненных работ от общего объема работ по преддекларационному обследованию объектов гидротехнических сооружений | | % | | | - | - | 100 | 100 | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.5. | Разработка декларации безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой | Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке декларации безопасности или проведению государственной экспертизы объектов гидротехнических сооружений | | % | | | - | - | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 4.1.6. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта | Количество застрахованных гидротехнических сооружений | | ед. | | | - | - | - | 4 | | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 4.1.7. | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | Протяженность очищенных телескопических и монолитных лотков | | м | | | - | - | - | 5363 | | | 3300 | | 2100 | - | 1500 | 1500 | - | - |
| 4.1.8. | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | Доля выполненных работ от общего объема работ по ремонту объектов гидротехнических сооружений | | % | | | - | - | - | 25 | | | 50 | | - | - | - | - | - | - |
| Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | | ед. | | | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | 34 | 4 |
| 5.2. | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль | Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей | | ед. | | | - | - | - | 12 | | | 18 | | 6 | - | - | - | 23 | 2 |
| 5.3. | Благоустройство территорий детских садов | Количество благоустроенных территорий детских садов | | ед. | | | - | - | - | - | | | 33 | | 2 | - | - | - | 14 | 2 |
| Задача 6: Организация парковочного пространства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Разработка концепции парковочного пространства | Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке концепции парковочного пространства | | % | | | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | 100 | - |
| 6.2. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | | ед. | | | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | 134 | - |
| 6.3. | Строительство объектов парковочного пространства | Количество построенных объектов парковочного пространства | | ед. | | | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | 119 | 15 |
| Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | | ед. | | | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | 176 | - |
| 7.2. | Ремонт и реконструкция наружного освещения | Количество отремонтированных и реконструированных объектов наружного освещения | | ед. | | | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | 98 | 1 |
| 7.3. | Устройство наружного освещения | Количество построенных объектов наружного освещения | | ед. | | | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | 81 | 15 |
| Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | | ед. | | | - | - | - | - | | | - | | 1 | - | - | - | 4 | - |
| 8.2. | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично | | ед. | | | - | - | - | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | - | - | 14 | 1 |
| Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Установка МАФ | Количество установленных МАФ | | ед. | | | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | 156 | 5 |
| 9.2. | Установка объектов информационно-туристической тематики | Количество установленных объектов информационно-туристической тематики | | объект | | | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | 73 | 6 |
| 9.3. | Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | Количество обустроенных остановок общественного транспорта | | объект | | | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | 187 | 5 |
| 9.4. | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | Количество подготовленных проектов | | ед. | | | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | 7 | - |
| Количество устроенных объектов ландшафтной архитектуры | | объект | | | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | 7 | - |
| 9.5. | Установка архитектурно-средовых композиций в районах города | Количество подготовленных проектов | | ед. | | | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | 3 | - |
| Количество установленных объектов архитектурно-средовых композиций | | объект | | | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | 6 | - |
| Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2020 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Ремонт подъездов многоквартирных домов | Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы подъезды | | | Ед. | | - | 23 | - | - | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 10.2. | Ремонт фасадов многоквартирных домов | Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады | | | Ед. | | - | 26 | - | - | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 10.3. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Количество многоквартирных домов, в которых выполнено благоустройство дворовых территорий | | | Ед. | | - | 3 | - | - | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Площадь отремонтированных дворовых проездов | | м2 | | | - | - | - | 63029,53 | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Доля дворовых территорий, обеспеченных освещением, от запланированных | | % | | | 100 | - | - | 100 | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны | | ед. | | | - | - | - | 185 | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и (или) спортивные площадки | | ед. | | | - | - | - | 73 | | | - | | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля дворовых территорий, оборудованных автомобильными парковками, от запланированных | | % | | | 100 | - | - | 100 | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Количество благоустроенных объектов (озеленение) | | ед. | | | - | - | - | 3 | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Площадь отремонтированных и обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек | | м2 | | | - | - | - | 18792,28 | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Площадь отремонтированной отмостки многоквартирных домов | | м2 | | | - | - | - | 2822,6 | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Количество дворовых территорий многоквартирных домов, обеспеченных освещением | | Ед. | | | - | - | - | 27 | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов | | ед. | | | - | - | - | 50 | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | Количество благоустроенных общественных территорий | | ед. | | | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | | м2 | | | - | - | - | - | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | Доля трудового участия заинтересованных собственников при выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории, от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу | | % | | | - | - | - | 1 | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Количество заинтересованных лиц, участвующих в выполнении работ по благоустройству дворовой территории, в многоквартирных домах, включенных в Программу | | Чел. | | | - | - | - | 230 | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | | Ед. | | | - | - | - | - | | | 6 | | 7 | 10 | 7 | 7 | - | - |
| Задача 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Устройство контейнерных площадок | Количество территорий, на которых установлены контейнерные площадки | | Ед. | | | - | - | - | - | | | - | | - | 9 | - | - | - | - |

<1> - исключая объекты, включенные в иные муниципальные программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_