
Постановление

мэрии городского округа Тольятти

от ______________ № __________

О внесении изменений в Постановлении мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2011 г. № 3131-П/1 «Об утверждении 

долгосрочной  целевой программы городского округа Тольятти

«Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014 гг».

В целях приведения долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти  на 2012-2014 гг.» в соответствие с решением Думы городского округа Тольятти от 14.12.2011 № 708 «О бюджете городского округа Тольятти на 2012 г. и плановый период 2013 и 2014 годов», от 21.12.2011 г. № 718  «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти  от 14.12.2011 № 708 «О бюджете городского округа Тольятти на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», руководствуясь Уставом  городского  округа  Тольятти,  мэрия  городского  округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести Постановление мэрии от 14.10.2011 г. № 3131- п/1  «Об утверждении  долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти  на 2012-2014 гг.», (далее  – Программа) (газета «Городские ведомости» 2011, 20 октября), следующие изменения:
1.1 .название постановления программы изложить в следующей редакции: «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности  и в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2014 гг».

1.2 В паспорте Программы  раздел наименование программы изложить в следующей редакции: «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности  и в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2014 гг».
1.3 Раздел  «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»  Паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Финансовые затраты  на  реализацию  Программы  составят

102 102,2 тыс. руб., из них:

 в 2012 г. – 42 735,2 тыс. руб.;

 в 2013 г. – 18 287  тыс. руб.;

  в 2014 г. – 41 080  тыс. руб.,

в том числе:

средства бюджета городского округа  Тольятти  -  101 633 тыс. руб., из них:

  в 2012 г. – 42 643, тыс. руб.;

  в 2013 г. – 18 249 тыс. руб.;

  в 2014 г. – 41 041 тыс. руб.,

планируемые   к   привлечению финансовые средства,  полученные муниципальными бюджетными учреждениями от приносящей доходы деятельности – 169,2  тыс. руб., из них:

   в 2012 г. – 92,2  тыс. руб.;

   в 2013 г. – 38  тыс. руб.;

   в 2014 г. – 39  тыс. руб.
1.4 .Наименование приложения 1 к долгосрочной целевой программе городского округа Тольятти «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2012-2014 гг» изложить в следующей редакции «мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности и в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2014 гг»

1.5  В приложении №1 к  Программе: 
1.5.1 в столбце 4 цифры «292 225,17» заменить цифрами «42635,2»,

1.5.2 в столбце 5 цифры «285 196,37» заменить цифрами «42343,0»,

1.5.3 в столбце 6 цифры «7028,8» заменить цифрами «92,2»,

1.5.4 в столбце 7 цифры «237 988,04» заменить цифрами «18 287»,

1.5.5 в столбце 8 цифры «232107,94» заменить цифрами «18 249»,

1.5.6 в столбце 9 цифры «5880,1» заменить цифрами «38,0»,

1.5.7 в столбце 10 цифры «260 221,96» заменить цифрами «41080»,

1.5.8 в столбце 11 цифры «254 050,2» заменить цифрами «41041»,

1.5.9 в столбце 12 цифры «6171,76» заменить цифрами «39»,

1.5.10 в столбце 13 цифры «790 435,17» заменить цифрами «102 102,2».
1.5.11  В пункте 4.2 столбец 2 изложить в следующей редакции: «Организация и  проведение семинаров, лекций для подростков, находящихся в муниципальных лагерях сезонного и круглогодичного действия по основам пожарной безопасности».

1.5.12  В пункте 4.2 столбец 3 изложить в следующей редакции: «департамент здравоохранения; департамент образования; комитет по делам молодежи;  управление физической культуры и спорта; департамент культуры».
1.6 . Таблицу к приложению 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению.
1.7 . Раздел V Программы изложить в следующей редакции:  
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и планируемых к привлечению финансовые средства, полученные муниципальными бюджетными учреждениями от приносящей доходы деятельности и составляет 102 102,2 тыс. руб., из них:

в 2012 г. – 42 735,2 тыс. руб.;

в 2013 г. – 18 287 тыс. руб.

в 2014 г. – 41 080  тыс. руб.,

в том числе:

1) средства бюджета городского округа  Тольятти  -  101 633 тыс. руб., из них:

         в 2012 г. – 42 643,0 тыс. руб.;

         в 2013 г. – 18 249 тыс. руб.;

         в 2014 г. – 41 041 тыс. руб.,

2) финансовые средства, полученные муниципальными бюджетными учреждениями от приносящей доходы деятельности – 169,2  тыс. руб., 

из них:

 в 2012 г. – 92,2 тыс. руб.;

 в 2013 г. – 38,0  тыс. руб.;

 в 2014 г. – 39, 0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении №  1 к Программе. 
1.8 в наименование приложения №2 изложить в следующей редакции «к долгосрочной целевой программе городского округа Тольятти «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности и в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2014 гг». 
2  Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Абрамов С.А.) опубликовать настоящее постановление газете «Городские ведомости».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя департамента общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии Денисова В.В.
Мэр                                                                                                                С.И. Андреев
Приложение 
к постановлению мэрии 

городского округа Тольятти 

от _____________ № ________

Таблица к приложению 1 к  долгосрочной 
целевой программе «Обеспечение пожарной
 безопасности на объектах муниципальной
 собственности  и многоквартирных домах 

г.о. Тольятти на 2012-2014гг.»

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

 г.о. ТОЛЬЯТТИ на 2012-2014гг»

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель, сроки исполне​ния 
	Финансовые затраты, тыс. руб.

	
	
	
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого

	
	
	
	Всего 
	Бюджет
	Всего 
	Бюджет 
	Всего 
	Бюджет
	

	
	
	
	
	местный
	внебюд
	
	Местный 
	внебюд
	
	местный
	внебюд
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель – недопущение гибели, травматизма и материального ущерба в случаи пожара на объектах муниципальной собственности.

	Задача - Повышение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

	Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки.

	1.1
	Доведение до требований пожар​ной безо​пасности путей эвакуации, по​лов, стен  
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки.

2012-2014гг
	-
	-
	-
	500,0
	500,0
	-
	367,0
	367,0
	-
	867,0

	1.2
	Затраты на эл. сети, обору-дование, заме-ры сопро​тивления  изо-ляции, и т.д,
	Департамент общественной безопасности и мобилиза-цион​ной подготовки.
	-
	-
	-
	617,0
	617,0
	-
	786,0
	786,0
	-
	1403,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.3
	Укомплектова​ние пожарными  рукавами
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	-
	-
	-
	16,0
	16,0
	-
	20,0
	20,0
	-
	36,0

	1.4
	Укомплектова​ние огнетушите​лями 
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	17,0
	17,0
	-
	18,0
	18,0
	-
	20,0
	20,0
	-
	55,0

	1.5
	Установка, ре​монт автомати​ческой пожарной сигнализации
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	-
	-
	-
	232,0
	232,0
	-
	375,0
	375,0
	-
	607,0

	1.6
	Обслуживание, ремонт системы оповещения, дымоудаления


	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	-
	-
	-
	114,0
	114,0
	-
	167,0
	167,0
	-
	281,0

	1.7
	Обеспечение знаками пожар​ной безопасно​сти 
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	18,0
	18,0
	-
	15,0
	15,0
	-
	15,0
	15,0
	-
	48,0

	1.8
	Укомплектова​ние планами эвакуации
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	16,0
	16,0
	-
	20,5
	20,5
	-
	16,0
	16,0
	-
	52,5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.9
	Установка,  ре​монт, и приобре​тение шкафов пожарных кра​нов
	Департамент общественной безопасности и мобилиза-цион​ной подготовки. 2012-2014гг
	-
	-
	-
	5,0
	5,0
	-
	5,0
	5,0
	-
	10,0

	1.10
	Проверка по​жарных гидран​тов, пожарных кранов (ремонт)
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	-
	-
	-
	9,5
	9,5
	-
	6,5
	6,5
	-
	16,0

	1.11
	Установка сер​тифицированных дверей, люков.
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	-
	-
	-
	50,0
	50,0
	-
	90,0
	90,0
	-
	140,0

	1.12
	Оснащение Ава​рийно спаса​тельной службы  аварийно -спаса​тельным автомо​билем с пожар​ным оборудова​нием
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	-
	-
	-
	3000,0
	3000,0
	-
	3000,0
	3000,0
	-
	6000,0

	1.13
	Оснащение пер​вичными средст​вами тушения (кошма)
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	0,5
	-
	0,5

	1.14
	Укомплектова​ние пожарными колонками
	Департамент общественной безопасности и 
	-
	-
	-
	19,0
	19,0
	-
	9,0
	9,0
	-
	28,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15
	Оснащение ин​дивидуальными средствами за​щиты
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	-
	-
	-
	155,0
	155,0
	-
	325,0
	155,0
	-
	480,0

	1.16
	Укомплектова​ние огнетушите​лями ранцевыми
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки.
	30,0
	30,0
	-
	30,0
	30,0
	-
	20,0
	20,0
	-
	80,0

	1.17
	Устройство по​жарных щитов
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	-
	-
	-
	15,0
	15,0
	-
	10,0
	10,0
	-
	25,0

	1.18
	Затраты на восстановление, обслуживание вент. системы 
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	-
	-
	-
	260,0
	260,0
	-
	-
	-
	-
	260,0

	1.19
	Организация стационарных постов на территории г.о. Тольятти 
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1100,0
	1100,0
	-
	1100,0

	
	Итого 
	
	81,0
	81,0
	-
	5076,0
	5076,0
	-
	6332,0
	6332,0
	-
	11489,0

	2.Департамент образования

	2.1
	Проведение не​зависимой 
	Департамент образования
	5718,0
	5718,0
	-
	-
	-
	-
	--
	-
	-
	5718,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	оценки пожар ​ного риска, в том числе сопровож​дение.
	2012-2014гг
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Доведение до требований по​жарной безопасности полов, стен путей эва​куации
	Департамент образования

2012-2014гг 
	205,0
	205,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	405,0

	2.3
	Замеры сопротивления изоля​ции, замену электропроводки электросетей, оборудование
	Департамент образования

2012-2014гг
	300,0
	300,0
	-
	250,0
	250,0
	-
	250,0
	250,0
	-
	800,0

	2.4
	Укомплектова​ние пожарными рукавами
	Департамент образования

2012-2014гг
	-
	-
	-
	16,0
	16,0
	-
	12,0
	12,0
	-
	28,0

	2.5
	Приобретение проведение ис​пытаний огне​тушителей  
	Департамент образования

2012-2014гг
	-
	-
	-
	20,0
	20,0
	-
	18,0
	18,0
	-
	38,0

	2.6
	Ремонт, уста​новка, обслужи​вание автомати​ческой пожарной сигнализации
	Департамент образования

2012-2014гг
	138,0
	138,0
	-
	60,0
	60,0
	-
	60,0
	60,0
	-
	258,0

	2.7
	Обслуживание, ремонт системы оповещения, дымоудаления

	Департамент образования

2012-2014гг
	-
	-
	-
	70,0
	70,0
	-
	85,0
	85,0
	-
	155,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.8
	Приобретение знаков пожарной безопасности
	 Департамент образования

2012-2014гг
	22,0
	22,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22,0

	2.9
	Замена ремонт пожарных  шкафов 
	Департамент образования

2012-2014гг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,0
	8,0
	-
	8,0

	2.10
	Проведение ис​пытаний  пожар​ных гидрантов, пожарных кра​нов (ремонт)
	Департамент образования

2012-2014гг
	38,0
	38,0
	-
	21,0
	21,0
	-
	10,0
	10,0
	-
	69,0

	2.11
	Установка сер​тифицированных дверей, люков.
	Департамент образования

2012-2014гг
	-
	-
	-
	30,0
	30,0
	-
	30,0
	30,0
	
	60,0

	2.12
	Обслуживание системы венти​ляции
	Департамент образования

2012-2014гг
	-
	-
	-
	300,0
	300,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	400,0

	2.13
	Проведение ог​незащитной об​работки сцени​ческих коробок, занавесей
	Департамент образования

2012-2014гг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70,0
	70,0
	-
	70,0

	
	Итого 
	
	6421
	6421,0
	-
	867,0
	867,0
	-
	743,0
	743,0
	-
	8031,0

	3. Комитет по делам молодежи

	3.1
	Доведение до требований по​жарной безопас​ности полов, стен путей  эва​куации 
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	200,0
	200,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200,0

	3.2
	Замеры сопро​тивления  изоля​ции, замена 
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	766,0
	766,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	766,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	электропровод
ки электросетей, оборудование 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Укомплектова​ние  пожарными рукавами
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	22,0
	22,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22,0

	3.4
	Укомплектова​ние  огнетуши​телями 
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	24,0
	24,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24,0

	3.5
	Установка авто​матической по​жарной сигнали​зации 
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	160,0
	160,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	160,0

	3.6
	Установка, об​служивание, ре​монт системы оповещения, ды-моудаления 
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	288,0
	288,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	288,0

	3.7
	Укомплектова​ние знаками по​жарной безопас​ности 
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	29,0
	29,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	29,0

	3.8
	Укомплектова​ние  планами эвакуации 
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	3,0
	3,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0

	3.9
	Укомплектова​ние  пожарных шкафов 

	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	8,0
	8,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,0

	3.11
	Установка сер​тифицированных дверей, люков

	Комитет по де​лам 2012-2014гг молодежи
	15,0
	15,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	3.13
	Огнезащитная обработка сце​нических коро​бок, занавесей
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	65,0
	65,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	65,0

	
	Итого 
	
	1580,0
	1580,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1580,0

	4. Департамент потребительского рынка и предпринимательства

	4.1
	Доведение до требований по​жарной безопас​ности полов, стен путей эва​куации
	Департамент потребитель​ского рынка и предпринима​тельства

2012-2014гг
	3,0
	-
	3,0
	3,0
	-
	3,0
	3,0
	-
	3,0
	9,0

	4.2
	Замеры сопротивления  изоля​ции, замена электропроводки эл. сети, обору​дование
	Департамент потребитель​ского рынка и предпринима​тельства

2012-2014гг
	51,0
	-
	51,0
	1,0
	
	1,0
	1,0
	
	1,0
	53,0

	4.3
	Укомплектова​ние  огнетуши​телями  
	Департамент потребитель​ского рынка и предпринима​тельства

2012-2014гг
	3,6
	-
	3,6
	3,0
	
	3,0
	4,0
	
	4,0
	10,6

	4.4
	Установка, обслуживание ре​монт автомати​ческой пожарной сигнализации 
	Департамент потребитель​ского рынка и предпринима​тельства

2012-2014гг
	10,0
	-
	10,0
	10,0
	-
	10,0
	10,0
	-
	10,0
	30,0

	4.5
	Установка об​служивание, ре​монт системы оповещения, дымоудаления

	Департамент потребитель​ ского рынка и предпринима​тельства

2012-2014гг
	15,5
	-
	15,5
	15,0
	-
	15,0
	15,5
	-
	15,0
	45,5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	4.6
	Укомплектова​ние знаками по​жарной безопас​ности 
	Департамент потребитель​ского рынка и предпринима​тельства

2012-2014гг
	2,1
	-
	2,1
	2,0
	
	2,0
	2,0
	-
	2,0
	6,1

	4.7
	Укомплектова​ние  уголков пожарной безо​пасности 
	Департамент потребитель​ского рынка и предпринима​тельства

2012-2014гг
	1,0
	-
	1,0
	1,0
	-
	1,0
	1,0
	-
	1,0
	3,0

	4.8
	Укомплектова​ние  планами эвакуации
	Департамент потребитель​ского рынка и предпринима​тельства

2012-2014гг
	3,0
	-
	3,0
	2,0
	-
	2,0
	2,0
	-
	2,0
	7,0

	4.9
	Обслуживание  на системы вен​тиляции 
	Департамент потребитель​ского рынка и предпринима​тельства

2012-2014гг
	3,0
	-
	3,0
	1,0
	-
	1,0
	1,0
	-
	1,0
	5,0

	
	Итого 
	
	92,2
	-
	92,2
	38,0
	-
	38,0
	39,0
	-
	39,0
	169,2

	5. Мэрия 

	5.1
	Доведение до требований по​жарной безопас
​ности полов, стен путей эва​ куации
	Мэрия 

2012-2014гг
	1669,0
	1669,0
	-
	1122,0
	1122,0
	-
	1479,0
	1479,0
	-
	4270,0

	5.2
	Замеры сопро​тивления  изоля​ции, замена электропроводки электросетей, оборудование и т.д. 

	Мэрия 

2012-2014гг
	4943
	4943
	-
	2043,0
	2043,0
	-
	5065,0
	5065,0
	-
	12051,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	5.3
	Обслуживание автоматической пожарной сигна​лизации 
	Мэрия 

2012-2014гг
	543,0
	543,0
	-
	466,0
	466,0
	-
	498,0
	498,0
	-
	1507,0

	5.4
	Укомплектова​ние планами эвакуации
	Мэрия 

2012-2014гг
	35,0
	35,0
	-
	
	
	-
	23,0
	23,0
	-
	58,0

	5.5
	Укомплектова​ние  пожарными шкафами 
	Мэрия 

2012-2014гг
	63,0
	63,0
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	63,0

	5.6
	Проверка, ре​монт пожарных гидрантов, по​жарных кранов 
	Мэрия 

2012-2014гг
	34,0
	34,0
	-
	28,0
	28,0
	-
	36,0
	36,0
	-
	98,0

	5.7
	Установка сертифицированных дверей, люков
	Мэрия 

2012-2014гг
	583,0
	583,0
	-
	-
	-
	-
	241,0
	241,0
	-
	824,0

	5.8 
	Укомплектование  знаками пожарной безопасности
	Мэрия 

2012-2014гг
	30,0
	30,0
	-
	-
	-
	-
	30,0
	30,0
	-
	60,0

	5.9
	Укомплектование огнетушителями
	Мэрия 

2012-2014гг
	50,0
	50,0
	-
	50,0
	50,0
	-
	50,0
	50,0
	-
	150,0

	
	Итого 
	
	7950,0
	7950,0
	-
	3709,0
	3709,0
	
	7422,0
	7422,0
	- 
	19081,0

	6. Управление физической культуры и спорта

	6.1
	Доведение до требований по​жарной безопас​ности полов, стен
	Управление фи​зической куль​туры и спорта

2012-2014гг
	125,44
	125,44
	-
	99,0
	99,0
	-
	-
	-
	-
	224,44

	6.2
	Проведение не​зависимой оценки пожар​ных рисков
	Управление фи​зической куль​туры и спорта

2012-2014гг
	908,56
	908,56
	-
	195,0
	195,0
	-
	-
	-
	-
	1103,56

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Итого 
	
	1034,0
	1034,0
	-
	294,0
	294,0
	-
	-
	-
	-
	1328,0

	7. Департамент здравоохранения

	7.1
	Укомплектова​ние знаками по​жарной безопас​ности 
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	144,0
	144,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	144,0

	7.2
	Доведение до требований по​жарной безопас​ности полов, стен путей  эва​куации 
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	4721.0
	4721,0
	-
	2994,0
	2994,0
	
	15150,0
	15150,0
	-
	23135,0

	7.3
	Замеры сопро​тивления  изоля​ции, электропро​водки электросе​тей, оборудова​ние 
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	637,0
	637,0
	-
	637,0

	7.4
	Укомплектова​ние пожарными рукавами
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	20,0
	20,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20,0

	7.5
	Укомплектова​ние огнетушите​лями
	Департамент здравоохранения2012-2014гг
	99,0
	99,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	99,0

	7.6
	Установка, ре​монт, обслужи​вание автомати​ческой пожарной сигнализации 
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	1135,0
	1135,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1135,0

	7.7
	Укомплектова​ние пожарными шкафами 
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	119,0
	119,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	119,0

	7.8
	Проведение ис​пытаний  пожар​ных 
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	50.0
	50.0
	-
	-
	-
	-
	200,0
	200,0
	-
	250,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	гидрантов, пожарных кра​нов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.9
	Установка сер​тифицированных дверей, люков.
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	400,0


	400,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	400,0

	7.10
	Обслуживание  системы венти​ляции 
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2000,0
	2000,0
	-
	2000,0

	7.11
	Огнезащитная обработка сце​нических коро​бок, занавесей
	Департамент 

здравоохранения

2012-2014гг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300,0
	300,0
	-
	300,0

	7.12
	Укомплектова​ние пожарными стволами
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	350,0
	350,0
	-
	350,0

	7.13
	Укомплектова​ни​е средствами за​щиты органов дыхания
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	136,0
	136,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	136,0

	7.14
	Расчет пожарного риска
	Департамент здравоохранения
	716,0
	716,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	716,0

	
	Итого 
	
	7540,0
	7540,0
	-
	2994,0
	2994,0
	-
	18637,0
	18637,0
	
	29171,0

	8. Департамент культуры

	8.1
	Доведение до требований по​жарной безопас​ности полов, стен путей эвакуации 
	Департамент культуры

2012-2014гг
	5225,0
	5225,0
	-
	1569,0
	1569,0
	-
	3557,0
	3557,0
	-
	10351,0

	8.2
	Замеры сопро​тивления  изоля​ции, замена электропроводки электросетей оборудование 
	Департамент культуры

2012-2014гг
	1610,0
	1610,0
	-
	1000,0
	1000,0
	-
	1000,0
	1000,0
	-
	3610,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	8.3
	Укомплектова​ние пожарными рукавами
	Департамент культуры

2012-2014гг
	30,0
	30,0
	
	30,0
	30,0
	-
	50,0
	50,0
	-
	110,0

	8.4
	Укомплектова​ние огнету -шителями 
	Департамент культуры

2012-2014гг
	50,0
	50,0
	-
	-
	-
	-
	50,0
	50,0
	-
	100,0

	8.5
	Ремонт, замена, установка авто​матической по​жарной сигнали​зации
	Департамент культуры

2012-2014гг
	370,0
	370,0
	-
	200,0
	200,0
	-
	250,0
	250,0
	-
	820,0

	8.6
	Обслуживание, ремонт системы опо-вещения, ды-моудаления
	Департамент культуры

2012-2014гг
	267,0
	267,0
	-
	250,0
	250,0
	-
	300,0
	300,0
	-
	817,0

	8.7
	Укомплектова​ние знаков по​жарной безопас​ности 
	Департамент культуры

2012-2014гг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50,0
	50,0
	-
	50,0

	8.8


	Укомплектова​ние  планами эвакуации
	Департамент культуры

2012-2014гг
	185,0
	185,0
	-
	-
	-
	-
	50,0
	50,0
	-
	235,0

	8.9
	Укомплектова​ние  пожарными  шкафами
	Департамент культуры

2012-2014гг
	90,0
	90,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	290,0

	8.11
	Установка сер​тифицированных дверей, люков, решеток.
	Департамент культуры
	2140,0
	2140,0
	-
	400,0
	400,0
	-
	300,0
	300,0
	-
	2840,0

	8.12
	Обслуживание  систему венти​ляции 

	Департамент культуры

2012-2014гг
	860,0
	860,0
	-
	460,0
	460,0
	-
	500,0
	500,0
	-
	1820,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	8.13
	Проведение ог​незащитной об​работки (сцени​ческих коробок, занавесей)
	Департамент культуры

2012-2014гг
	568,0
	568,0
	-
	300,0
	300,0
	-
	500,0
	500,0
	-
	1368,0

	8.14
	Установка сис​темы пожароту​шения, модернизация, ремонт пож. водопровода
	Департамент культуры

2012-2014гг
	902,0
	902,0
	-
	200,0
	200,0
	
	200,0
	200,0
	
	1302,0

	8.16
	Проведение не​зависимой оценки пожар​ного риска, раз​работка деклара​ции.
	Департамент культуры

2012-2014гг
	260,0
	260,0
	-
	600,0
	600,0
	
	800,0
	800,0
	
	1660,0

	8.17
	Разработка проектно-сметной
	Департамент культуры

2012-2014гг
	460,0
	460,0
	
	200,0
	200,0
	
	200,0
	200,0
	
	860,0

	
	документации на доведение до требований строительных конструкций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого 
	
	13017
	13017
	-
	5309,0
	5309,0
	
	7907,0
	7907,0
	
	26233,0

	9. Департамент городского хозяйства

	9.1
	Укомплектова​ние пожарными рукавами
	Департамент городского хо​зяйства 

2012-2014гг
	1296,4
	1296,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1296,4

	9.2
	Установка, об​служивание, ре​монт автомати​ческой пожарной 

сигнализации 
	Департамент городского хо​зяйства

2012-2014гг
	612,7
	612,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	612,7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	9.3
	Установка, об​служивание, ре​монт системы оповещения, дымоудаления 
	Департамент городского хо​зяйства

2012-2014гг
	2196,3
	2196,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2196,3

	9.4
	Установка сер​тифицированных дверей, люков.
	Департамент городского хо​зяйства

2012-2014гг
	894,6
	894,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	894,6

	
	Итого 
	
	5000,0
	5000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5000,0

	10 Департамент социальной поддержки

	10.1
	Установка, обслуживание автоматической пожарной сигнализации 
	Департамент социальной поддержки населения 2012-2014 гг
	20,0
	20,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20,0

	
	Итого 
	
	20,0
	20,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20,0


_____________________________________________________________________________________
