Проект

постановления мэрии городского округа Тольятти

 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения, в границах городского округа Тольятти»

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007   N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Тольятти относятся расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, в границах городского округа.
2. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения, в границах городского округа Тольятти.
3. Департаменту финансов мэрии (Гильгулин Г.В.) осуществлять финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете городского округа  на очередной финансовый год и плановый период по главному распорядителю бюджетных средств- департаменту дорожного хозяйства, транспорта и связи.
4. Признать утратившим силу постановление мэрии городского округа Тольятти от 05.06.2009г. № 1308-п/1 «Об утверждении Порядка по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в городском округе Тольятти», опубликованное в издании "Городские ведомости", № 65(980), 18.06.2009.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости» и разместить на официальном Портале мэрии городского округа Тольятти.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по городскому хозяйству С.А. Анташева.
Мэр      








        С.И. Андреев
	
	Приложение

к постановлению мэрии

городского округа Тольятти

     от ________№________




ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
1. Настоящий порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения, в границах городского округа Тольятти (далее – Порядок) определяет процедуру организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, в границах городского округа Тольятти (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка дефектных ведомостей по ремонту автомобильных дорог (далее - дефектные ведомости) и сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в) организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии и производится в отношении автомобильных дорог местного значения, в границах городского округа Тольятти.
4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится с целью определения соответствия дорог правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения.
5. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденным Приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150
6. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог, а также с учетом анализа аварийности разрабатываются дефектные ведомости по ремонту автомобильных дорог и сметные расчеты стоимости работ по ремонту автомобильных дорог. 

7. Дефектные ведомости и сметные расчеты разрабатываются с учетом утвержденной от 12 ноября 2007 г. № 160 Министерством транспорта Российской Федерации классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

8. При разработке дефектных ведомостей должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе установка, восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, устранение повреждений и деформаций;

б) проведение работ, влияющих на срок службы автомобильной дороги, элементов обустройства и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9. Дефектные ведомости и (или) сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов либо ведомственных- целевых программ, предусматривающих мероприятия по выполнению работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, в соответствии с которыми проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

10. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта на их выполнение.

11. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта на их выполнение путем оценки уровня содержания автомобильных дорог.
