1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________№______________
городской округ Тольятти, Самарской обл.

Об утверждении регламента взаимодействия 

органов мэрии городского округа Тольятти 
по сносу самовольных построек 
на территории городского округа Тольятти
В целях освобождения самовольно занятых земель на территории городского округа Тольятти, пресечения самовольного строительства и незаконного использования земельных участков на территории городского округа Тольятти, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ,  Земельным кодексом РФ, Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент взаимодействия органов мэрии городского округа Тольятти по  сносу самовольных построек на территории городского округа Тольятти» (приложение №1).
3. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Абрамов С.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости».
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя мэра по строительству и земельным ресурсам.
Мэр


                                                        

    С.И. Андреев
Приложение №1

к постановлению мэрии

от «___»___________ 201_ г.

№________

Регламент 

взаимодействия органов мэрии городского округа Тольятти
по сносу самовольных построек
 на территории городского округа Тольятти

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок действий органов мэрии городского округа Тольятти при проведении мероприятий по сносу незаконно строящихся (построенных) построек в целях освобождения самовольно занятых земель на территории городского округа Тольятти.
1.2. Мероприятия выполняются после получения мэрией городского округа Тольятти постановления судебного пристава-исполнителя о невозможности исполнения решения суда о сносе постройки лицом, осуществившим строительство, об окончании исполнительного производства, либо в случае возврата исполнительного документа, когда невозможно исполнить исполнительный документ.
1.3. К мероприятиям по сносу настоящим постановлением отнесены следующие действия мэрии городского округа Тольятти:

1.3.1. принятие решения о сносе самовольной постройки мэрией городского округа Тольятти;
1.3.2. обращение в судебные органы с заявлением об изменении способа исполнения решения суда и возложении обязанностей по сносу самовольной постройки на мэрию городского округа;

1.3.3. подготовка документации для размещения муниципального заказа на подготовку проектной документации и на выполнение строительно-монтажных работ по сносу самовольных построек;

1.3.4. перенос и хранение имущества (материальных ценностей) граждан и юридических лиц, находящегося на земельном участке, не отведенном в установленном порядке, либо внутри самовольной постройки (при необходимости);

1.3.5. взыскание расходов на мероприятия по сносу с лица, осуществившего незаконное строительство.
1.4. К расходам, связанным с мероприятиями по сносу самовольных построек относятся:

1.4.1.      расходы, связанные с обращениями в судебные органы;

1.4.2.  затраты на разработку проектной документации по сносу самовольной постройки;
1.4.3. расходы на выполнение строительно-монтажных работ по сносу самовольных построек;

1.4.4. затраты на транспортировку и хранение имущества (материальных ценностей) граждан и юридических лиц (при необходимости);

2. Порядок принятия решения о сносе самовольной  постройки
мэрией городского округа Тольятти

2.1. Работу по определению последовательности действий по сносу самовольной постройки организует заместитель мэра по строительству и земельным ресурсам с привлечением специалистов управления земельных ресурсов, департамента градостроительной деятельности, правового департамента мэрии городского округа Тольятти. 

2.2. После получения постановления судебного пристава-исполнителя о невозможности исполнения решения суда о сносе постройки, об окончании исполнительного производства, либо при возврате исполнительного документа правовой департамент мэрии направляет данную информацию заместителю мэра по строительству и земельным ресурсам для предварительного определения срока и стоимости сноса самовольной постройки мэрией городского округа. Срок направления информации – 7 рабочих дней с момента получения соответствующего документа правовым департаментом.
2.3.  По поручению заместителя мэра, структурные подразделения, указанные в п. 2.1. настоящего регламента, в 3-х недельный срок готовят информацию о самовольной постройке, подлежащей сносу за счет мэрии городского округа Тольятти, в том числе приводятся следующие сведения:
-    место расположения самовольной постройки; 
- физическое или юридическое лицо, осуществившее незаконное строительство;

- сведения о технических характеристиках объекта незаконного строительства, в том числе степень готовности;
-    сведения о наличии (отсутствии) имущества (материальных ценностей) на земельном участке и (или) внутри постройки; 
- предварительная оценка стоимости мероприятий по демонтажу самовольной постройки;

-  аналитический материал о возможностях дальнейшего использования земельного участка;

- планируемый срок сноса самовольной постройки.

2.4. Ответственным за подготовку сводной информации является департамент градостроительной деятельности мэрии.
2.5. Заместитель мэра по строительству и земельным ресурсам в срок 3 рабочих дня рассматривает сводную информацию. В случае согласования сводной информации заместителем мэра, она направляется мэру городского округа Тольятти для принятия окончательного решения.

2.6. При положительном  решении мэра городского округа, департамент градостроительной деятельности готовит проект постановления мэрии городского округа  о сносе самовольной постройки. Срок подготовки проекта постановления - 30 рабочих  дней.

2.7. Финансово-экономический отдел департамента градостроительной деятельности  мэрии направляет в департамент финансов мэрии предложения по финансированию объектов капитального строительства для проекта бюджета на очередной финансовый год и последующие плановые года до 20 сентября текущего года.

2.8. В срок 3 рабочих дня после получения информации о наличии денежных средств в бюджете городского округа Тольятти, департамент градостроительной деятельности направляет документы в правовой департамент для подготовки и направления в судебные органы заявления об изменении способа исполнения решения суда и возложении обязанностей по сносу самовольного строения на мэрию городского округа Тольятти с  последующим взысканием расходов с должника.

2.9. В случае принятия  судом решения об удовлетворении требований мэрии правовой департамент в срок 3 рабочих дня  направляет его на исполнение в департамент градостроительной деятельности.
2.10. Департамент градостроительной деятельности ведет реестр самовольных построек на территории городского округа Тольятти, подлежащих сносу мэрией городского округа Тольятти.
3. Размещение муниципального заказа на подготовку проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ по сносу самовольных построек

3.1. Снос самовольных построек осуществляется путем размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов на разработку проектной документации, а также на выполнение строительно-монтажных  работ  по сносу самовольной постройки. 

3.2. Подготовку технического задания на разработку проектной документации по сносу самовольных построек осуществляет производственно-технический отдел управления службы заказчика департамента градостроительной деятельности  в срок 14 рабочих дня с момента получения от правового департамента судебного решения.
3.3. Расчет стоимости проектных работ готовит сметно-договорной отдел департамента градостроительной деятельности в срок 10 рабочих дней с даты получения технического задания.
3.4. Размещение муниципального заказа на подготовку проектной документации  и заключение договоров осуществляется по установленной процедуре и в сроки в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.  

3.5. После получения проектной документации департамент градостроительной деятельности готовит документацию для размещения муниципального заказа на выполнение строительно-монтажных работ по сносу самовольной постройки в последовательности, установленной  пунктам 3.2. – 3.4.  настоящего Регламента.
3.6. В случаях, когда сведения о самовольной постройке содержатся в кадастровом паспорте земельного участка, после сноса объекта в срок 5 рабочих дней департамент градостроительной деятельности мэрии готовит и направляет обращение о внесении изменений в  кадастровый паспорт земельного участка.

4. Перенос и хранение имущества (материальных ценностей)

граждан и юридических лиц
4.1. Одновременно с началом подготовки технического задания на разработку проектной документации, департамент градостроительной деятельности уведомляет лицо, осуществившее незаконное строительство, о необходимости освобождения земельного участка и самовольной постройки от имущества и материальных ценностей с указанием срока освобождения.

4.2.  Информация о сносе самовольной постройки мэрией городского округа Тольятти публикуется в средствах массовой информации. Подачу информации в СМИ осуществляет департамент градостроительной деятельности не позднее 15 рабочих дней после получения решения суда о возложении обязанностей по сносу строения на мэрию городского округа Тольятти.

4.3. В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не принимает меры по освобождению земельного участка и самовольной постройки от имущества (материальных ценностей), такое имущество (материальные ценности) подлежит учету и переносу в места временного хранения. 
5. Взыскание расходов на мероприятия по сносу

с лица, осуществившего незаконное строительство

5.1. Взыскание понесенных расходов на мероприятия по сносу  осуществляется  в судебном порядке.
5.2. Работу по взысканию расходов на мероприятия по сносу с лица, осуществившего самовольное строительство, проводит правовой  департамент мэрии городского округа Тольятти.
5.3. Для подготовки судебного иска департамент градостроительной деятельности и другие подразделения мэрии, участвующие в мероприятиях по сносу самовольной постройки, направляют информацию  о затраченных финансовых средствах, связанных со сносом самовольной постройки в правовой департамент вместе с заверенными копиями подтверждающих документов. 
6. Заключительные положения
6.1. Текущий контроль за исполнением разделов настоящего положения осуществляет руководитель структурного подразделения, на которое возложено исполнение функций настоящим постановлением.
6.2. Специалисты структурных подразделений мэрии несут ответственность за несоблюдение сроков и последовательности исполнения мероприятий, обозначенных в настоящем положении и сроков, установленных руководителями структурных подразделений мэрии в резолюциях по ходу выполнения мероприятий.  
6.3. Общая координация действий по исполнению настоящего положения возлагается на заместителя мэра по строительству и земельным ресурсам.
