
Постановление

мэрии городского округа Тольятти

от ______________ № __________

Об утверждении 

Долгосрочной  целевой программы городского округа Тольятти

«Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014 гг».

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Тольятти, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом городского округа Тольятти, постановлением мэра городского округа Тольятти  от 18.06.2008 г. № 1378-1/п «Порядок принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ городского округу Тольятти», мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную  целевую программу городского округа Тольятти  «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности  на 2012-2014 гг.» (далее – Программа).

2.   Установить, что расходные обязательства городского округа Тольятти, возникающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются  городским округом Тольятти самостоятельно за счет бюджета городского округа в пределах предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год    и плановый период объемов бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий.

Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить внесение изменений в  Программу по приведению ее объемов в соответствие с решением о бюджете или внесении изменений в него. 

3. Департаменту финансов мэрии (Гильгулин Г.В.) осуществлять финансирование Программы из средств бюджета городского округа Тольятти на 2012-2014 гг., запланированных на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности по главным распорядителям бюджетных средств.

4.  Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Абрамов С.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя департамента общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии Денисова В.В.

И.о. первого заместителя мэра                                                                      В.В. Иванов
Утверждена
постановлением мэрии 

г.о. Тольятти

от ___________ 2011г. №____ 

Долгосрочная целевая программа городского округа Тольятти «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг».
Паспорт Программы

	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
	Долгосрочная целевая программа городского округа Тольятти  «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг»

	ДАТА ПРИНЯТИЯ   РЕШЕНИЯ О         

РАЗРАБОТКЕ

ПРОГРАММЫ
	поручение мэра городского округа Тольятти от 27 января 2011 г.

(пункт 4 протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Тольятти от 27.01.2011 г. 

	ЗАКАЗЧИК    ПРОГРАММЫ
	Заказчик - координатор: Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии 
Заказчики – главные распределители бюджетных средств: Департамент образования мэрии 
Комитет по делам молодежи мэрии
Департамент потребительского рынка и предпринимательства мэрии
Мэрия 

Департамент экономического развития мэрии
Управление физической культуры и спорта мэрии 

Департамент здравоохранения мэрии
Департамент культуры мэрии
Департамент социальной поддержки мэрии
Департамент городского хозяйства мэрии
Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи мэрии

	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ПРОГРАММЫ
	      Цель  Программы  - недопущение гибели, травматизма  людей  и  материального ущерба в случае пожара на объектах муниципальной собственности; 

Задачи программы:

1. повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности;

2. проведение противопожарных мероприятий и обучение населения мерам пожарной безопасности;           

3. улучшение информационного обеспечения в области пожарной безопасности;              

4. профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности.                      

	СРОКИ И ЭТАПЫ   РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
	Реализация Программы рассчитана на  период  с  2012  по 2014 год.

Начало реализации Программы - 1 января 2012 г.

Окончание реализации Программы - 31 декабря 2014 г. 

	ОБЪЕМЫ И        ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
	Финансовые затраты  на  реализацию  Программы  составят

        790 435,17 тыс. руб., из них:

                  в 2012 г. – 292 225,17 тыс. руб.;

                  в 2013 г. – 237 988,04 тыс. руб.;

                  в 2014 г. – 260 221,96 тыс. руб.,

в том числе:

средства бюджета городского округа  Тольятти  -  771 354,51 
тыс. руб., из них:

                  в 2012 г. – 285 196,37 тыс. руб.;

                  в 2013 г. – 232 107,94 тыс. руб.;

                  в 2014 г. – 254 050,2 тыс. руб.,

планируемые   к   привлечению финансовые средства,  полученные муниципальными бюджетными учреждениями от приносящей доходы деятельности – 19080,66 тыс. руб., из них:

                  в 2012 г. – 7028,8 тыс. руб.;

                  в 2013 г. – 5880,1 тыс. руб.;

                  в 2014 г. – 6171,76 тыс. руб.

	СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ   КОНТРОЛЯ  ЗА       ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
	     Контроль за исполнением программы и расходованием бюджетных средств осуществляет департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляют главные распределители бюджетных средств.

	ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
	· Недопущение  пожаров  на  объектах муниципальной собственности;

· Недопущение  погибших на пожарах;

· Недопущение получения травм на пожарах; 

· Недопущение материального  ущерба  от  пожаров.


I. Анализ проблемы и обоснование

ее решения программными методами.
Необходимость подготовки Программы вызвана тем, что пожарная обстановка в городском округе Тольятти  продолжает оставаться сложной. Выполнение программных мероприятий отраженных в ведомственной целевой программе «Пожарная безопасность 2009-2011 гг.», утвержденной Постановлением мэра городского округа  Тольятти от 24.10.2008г. № 2645-п/1  не позволило координально улучшить  противопожарное состояние на объектах муниципальной собственности. 
Ежегодно все объекты муниципальной собственности подвергаются проверкам на соблюдение норм и правил пожарной безопасности отделом надзорной деятельности городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский. По результатам проведенных проверок в 2010 г. выдано 126 предписаний, в которых предложено 2394 мероприятия. Проведенная работа в рамках  ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность на 2009-2011 гг.»  позволила устранить более 60% нарушений в области обеспечения пожарной безопасности,  предложенных сотрудниками отдела  надзорной деятельности городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский. 
   Основными нарушениями в области соблюдения правил пожарной безопасности являются мероприятия, которые непосредственно влияют на безопасную эвакуацию людей из зданий, обнаружение в ранней стадии  пожара и его ликвидации. 
Мероприятия Программы направлены на устранение выявленных нарушений и как следствие  недопущение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, недопущение  числа погибших и пострадавших граждан, материального ущерба на объектах муниципальной собственности и связаны с приоритетными направлениями социально-экономического развития городского округа Тольятти.
Необходимость реализации Программы обусловлена социально-экономической остротой проблемы, межотраслевым и межведомственным ее характером.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

· координацию деятельности структурных подразделений мэрии городского округа Тольятти  в области обеспечения пожарной безопасности на подведомственных объектах;

· реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, не допускающих  возникновение пожаров, гибели и травматизма людей при пожарах.

Применение программно-целевого метода дает возможность комплексно решать проблемы обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности путем последовательного осуществления взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Использование данного метода позволит в значительной степени ускорить решение наиболее острых проблем, стоящих перед муниципалитетом, в частности улучшить материально-техническую базу объектов муниципальной собственности, что отразится на повышении уровня их противопожарной защиты, снизит риски возникновения пожаров, травматизма и гибели людей, снизит уровень затрат на восстановление пострадавших при пожаре материальных ценностей и тем самым решить проблемы социально-экономического развития городского округа Тольятти в целом.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и системное развитие инфраструктуры обеспечения пожарной безопасности.

При условии ограничения бюджетного финансирования в рамках сметных ассигнований успешное решение задач по обеспечению пожарной безопасности возможно лишь с использованием программно-целевого метода, который позволит контролировать целевое использование средств, направленных на выполнение конкретных, намеченных в Программе противопожарных мероприятий. 

Реализация мероприятий Программы позволит создать необходимые условия для обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности расположенных на  территории городского округа Тольятти, не допустить  гибель людей и материальных потерь от пожаров.

II. Цели и задачи программы.
Цель программы: Недопущение гибели, травматизма  людей  и  материального ущерба в случае пожара на объектах муниципальной собственности.
Задачи программы:
1. Повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, что  включает в себя устранение нарушений в области обеспечения норм и правил пожарной безопасности, выявленных отделом надзорной деятельности городского округа Тольятти и муниципального  района Ставропольский, таких как: 
· отделка стен не горючими материалами, замену электропроводки в зданиях, что позволяет исключить фактор задымления коридоров, холлов помещений  и распространения пламени по горючим материалам и обеспечить беспрепятственную эвакуацию людей из зданий; 
· проведение монтажных,  ремонтных работ и обслуживание  автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и дымоудаления, что позволяет своевременно обнаружить загорание  в его ранней стадии провести быструю эвакуацию людей из зданий  и соответственно предотвратить гибель, травму и материальный ущерб, понесенный в случае загорания;

· другие мероприятия по усилению противопожарной защиты объектов.       

2. Проведение противопожарных мероприятий и обучение населения мерам пожарной безопасности   предусматривает:

· разработку и издание наглядных пособий по проблемам пожарной безопасности;

· освещение деятельности мэрии городского округа Тольятти  по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в средствах массовой информации;

·  организацию и проведение учебно-методических совещаний  по вопросам пожарной безопасности с руководителями структурных подразделений мэрии городского округу  Тольятти.
3. Улучшение информационного обеспечения в области пожарной безопасности, а именно: 

· проведение анализа по оперативной обстановке с пожарами, гибелью, получению травм и материальному ущербу на объектах муниципальной собственности;

·  разработку нормативных документов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  для   проведения организационных мероприятий по наиболее проблемным вопросам. 

4. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности направлены на повышение знаний в области пожарной безопасности среди населения городского округа Тольятти методом проведения собраний жителей, организации встреч с населением проведением семинаров, лекций для подростков, организации конкурсов, викторин.  

Все вышеприведенные задачи будут реализованы по окончанию действия данной Программы.
III. Перечень мероприятий Программы.
Перечень мероприятий представлен в приложении № 1 к Программе.

IV. Целевые показатели программы

Достижение целей Программы определены значениями их целевых индикаторами  и показателями, отраженными в Приложении № 2
V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и планируемых к привлечению финансовые средства, полученные муниципальными бюджетными учреждениями от приносящей доходы деятельности и составляет 790 435,17 тыс. руб., из них:

в 2012 г. – 292 225,17 тыс. руб.;

в 2013 г. – 237 988,04 тыс. руб.

в 2014 г. – 260 221,96  тыс. руб.,

В том числе:

1) средства бюджета городского округа  Тольятти  -  771 354,51 тыс. руб., из них:

         в 2012 г. – 285 196,37 тыс. руб.;

         в 2013 г. – 232 107,94 тыс. руб.;

         в 2014 г. – 254 050,2 тыс. руб.,

2) финансовые средства, полученные муниципальными бюджетными учреждениями от приносящей доходы деятельности – 19080,66 тыс. руб., 
из них:

 в 2012 г. – 7028,8 тыс. руб.;

 в 2013 г. – 5880,1 тыс. руб.;

 в 2014 г. – 6171,76 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении №  1 к Программе. 

VI. Механизм реализации Программы.
Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии:

- осуществляет координацию и мониторинг хода выполнения Программы;

- несет ответственность за качественную и своевременную реализацию программных мероприятий и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

При необходимости департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии вносит мэру предложения о внесении изменений в действующую программу.

Заказчик координатор - департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии подготавливает и направляет в департамент экономического развития мэрии и департамент финансов мэрии на рассмотрение отчет о ходе реализации программы за отчетный период по срокам и  форме, утвержденной Постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 N 1378-1/П "О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти".

Заказчики – главные распределители бюджетных средств подготавливают и направляют заказчику - координатору – департаменту общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии на рассмотрение отчет о ходе реализации Программы за отчетный период (по форме согласно приложения 4, утвержденной Постановлением мэра городского округа Тольятти от 18.06.2008 N 1378-1/П "О разработке и реализации долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти"):

1. отчет за полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом с нарастающим итогом который включает:

· пояснительную записку и информацию  о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

· плановые и фактические объемы привлеченных средств бюджета городского округа Тольятти и внебюджетных источников по каждому мероприятию;

2. годовой отчет до 20 февраля года, следующего за отчетным, который включает:

·  пояснительную записку, анализ выполнения целей  и задач Программы применительно  к соответствующему периоду реализации;

· сравнительный анализ планового и фактического привлечения средств бюджета городского округа Тольятти и внебюджетных источников по каждому мероприятию;
· информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; 
· оценку эффективности реализации Программы, включая оценку достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы в установленном порядке; 
· оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики городского округа Тольятти (социально-экономический эффект по результатам реализации Программы); 
· рекомендации о дальнейшей деятельности.
При завершении в 2014 году реализации Программы департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии наряду с годовым отчетом подготавливает (в порядке и по форме представления годового отчета) итоговый отчет.

Реализация Программы осуществляется главными распорядителями - исполнителями Программы в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с бюджетным законодательством.

Главные распорядители несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий.

Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки мэрии, выступающий в роли заказчика - координатора Программы, осуществляет в установленном порядке, меры по выполнению мероприятий Программы:

· осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;

· обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы;

· разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

· проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;

· на основании предложений подготавливает ежегодно, в установленном порядке, предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

· уточняет механизм реализации Программы и затраты по мероприятиям Программы.

VII. Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия 

реализации Программы 
Реализация данной Программы позволит:
· устранить до 90 процентов нарушений в области  пожарной безопасности, на объектах муниципальной собственности выявленные отделом надзорной деятельности городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский;
· на основе проведенного анализа разработать дополнительные противопожарные мероприятия по недопущению пожаров на объектах муниципальной собственности, гибели и травматизма людей;
· улучшить информационное обеспечение в области пожарной безопасности, проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;
· по средствам печатных изданий довести до населения о наиболее характерных пожарах, причин и последствий от них и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности;
· увеличить охват населения городского округа Тольятти  при проведении сходов по вопросам пожарной безопасности  

· научить грамотно действовать в случае возникновения пожаров.
Общей оценкой вклада Программы в экономическое развитие городского округа Тольятти является оздоровление обстановки в городском округе Тольятти, снижение затрат на восстановление пострадавшего имущества при пожаре.
Экологических последствий данная Программа не предусматривает.

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

городского округа Тольятти  

«Обеспечение пожарной безопасности 

на объектах муниципальной собственности

 г.о Тольятти на 2012-2014гг»
МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

 г.о. ТОЛЬЯТТИ на 2012-2014гг»
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель, сроки исполнения 
	Финансовые затраты, тыс. руб.

	
	
	
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого

	
	
	
	Всего 
	Бюджет
	Всего 
	Бюджет 
	Всего 
	Бюджет
	

	
	
	
	
	местный
	внебюд.
	
	местный 
	внебюд.
	
	местный
	внебюд.
	

	1.
	2.
	
	3
	4.
	5
	6
	7
	8
	9
	10.
	11.
	12.

	Цель - Недопущение гибели, травматизма  людей  и  материального ущерба в случае пожара на объектах муниципальной собственности.

	Задача 1 - Повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

	1. 
	Устранение нарушений в области обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной соб-ственности согласно предписаний. 
	· Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки. 
· Департа​мент образования 
· Комитет по делам молодежи 
· Департа​мент потребитель​ского рынка и предприниматель​ства
· Мэрия 
· Департа​мент экономиче​ского развития 
· Управление физической куль​туры и спорта 
· Департа​мент здравоохране​ния

· Департа​мент культуры
· Департа​мент социальной поддержки населе​ния
· Департа​мент городского хозяйства
· Департа​мент дорожного хозяйства, транс​порта и связи
Сроки исполнения 
I этап 2012г

II этап 2013г.

IIIэтап  2014г.
	292225,17
	285196,37
	7028,8
	237988,04
	232107,94
	5880,1
	260221,96
	254050,2
	6171,76
	790435,17

	Задача 2 – Проведение противопожарных мероприятий и обучение населения мерам пожарной безопасности.                                                     

	2.1
	Освещение   в    средст​вах  массо​вой   ин​формации  мероприя​тий по про​тивопожар​ной  тема​тике. (Пуб​ликации информаци​онных
материалов по  проти​вопожарной тематике в печатных СМИ)             
	Департамент обще​ственной безопас​ности и мобилиза​ционной подго​товки
	В рамках текущей деятельности

	2.2
	Организа​ция и про​ведение ме​тодических совещаний по вопросам пожарной безопасно​сти с руко​водителями структур​ных подраз​делений мэ​рии город​ского округа Тольятти.
	Департамент обще​ственной безопас​ности и мобилиза​ционной подго​товки
	В рамках текущей деятельности

	Задача 3 – Улучшение информационного обеспечения в области пожарной безопасности.

	3.1
	Проведение анализа оперативной обстановки по фактам пожаров, гибели и травматизма людей, ма​териальных потерь от пожаров на территории городского округа Тольятти.
	Департамент обще​ственной безопас​ности и мобилиза​ционной подго​товки
	В рамках текущей деятельности

	3.2
	Разработка норматив​ных доку​ментов при установле​нии особого противопо​жарного ре​жима  на территории городского округа Тольятти.
	Департамент обще​ственной безопас​ности и мобилиза​ционной подго​товки
	В рамках текущей деятельности

	Задача 4 - Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности.                            

	4.1
	Организа​ция  и  про​ведение  со​браний с  жителями
городского  округа  Тольятти по вопросам соблюдения мер пожар​ной безо​пасности     
	Департамент город​ского хозяйства;

Департамент обще​ственной безопас​ности и мобилиза​ционной подго​товки
	В рамках текущей деятельности

	4.2
	Организа​ция и про​ведение се​минаров, лекций    для подростков, находя​щихся в
социально-реабилита​ционных центрах  и   приютах по основам по​жарной безопасно​сти              
	Департамент соци​альной поддержки населения
	В рамках текущей деятельности

	4.3
	Организа​ция и про​ведение со​ревнований по пожарно-спасатель​ному спорту среди дру​жин юных пожарных в образова​тельных уч​реждениях городского округа Тольятти.
	Департамент обра​зования 

Департамент обще​ственной безопас​ности и мобилиза​ционной подго​товки
	В рамках текущей деятельности


Приложение  2

к долгосрочной целевой программе

городского округа Тольятти  

«Обеспечение пожарной безопасности 

на объектах муниципальной собственности

 г.о Тольятти на 2012-2014гг»

Показатели конечного результата

	№
	Наименование      
показателей
	Ед. 
изм.
	Базовое 
значение
	Значение показателей по годам

	
	
	
	
	2012 г.
	2013 г.
	2014г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Доля устраненных нарушений отраженных в ранее выданных предписаниях отделом надзорной деятельности г.о. Тольятти и м. р. Ставропольский  
	% 
	60
	70
	80
	90

	2.
	Количество подростков участвующих в семинарах лекциях, занятий по обучению мерам
	чел.
	70
	75
	85
	90

	3.
	Количество взрослого населения  участвующих в проведении сходов  по вопросам соблюдения правил 
	чел.
	100
	120
	140
	160


Показатели непосредственного результата

	№
	Наименование   
мероприятий
	Наименование
показателей
	Ед. изм.
	Значение показателей по годам

	
	
	
	
	2012г.
	2013г.
	2014 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Устранение нарушений  в области обеспечения пожарной безопасно​сти на объектах муниципальной собственности *.  
	Степень от выявленных
	%
	30
	60
	90

	2.
	Освещение   пуб​ликации информационных материалов по  проти​вопожарной тематике в печатных СМИ      
	Количество опубликован-ных информационных материалов по проти​вопожарной тематике в печатных СМИ*.
	Шт.
	80
	90
	100

	3.
	Разработка норматив​ных доку​ментов при установле​нии особого противопо​жарного ре​жима  на территории городского округа Тольятти.
	Количество разработанных нормативных документов при  установле​нии особого противопожарного режима на территории городского ок​руга Тольятти. ед.
	Кол-во 
	3
	3
	3

	4.
	Проведение анализа оперативной обстановки по фактам пожаров, гибели и травматизма людей, ма​териальных потерь от пожаров на территории городского округа Тольятти.
	Количество разработанных дополнительных мероприятий на основе  анализа оперативной обстановки с пожарами в муниципальных учре​ждениях. ед.
	шт.
	5
	5
	5

	5.
	Организа​ция и про​ведение се​минаров, лекций    для подростков, находя​щихся в социально-реабилита​ционных центрах  и   приютах по основам по​жарной безопасно​сти       
	Количество проведенных семинаров, лекций для подростков*.  
	шт.
	60
	65
	70

	6.
	Организа​ция и про​ведение ме​тодических совещаний по вопросам пожарной безопасно​сти с руко​водителями структур​ных подраз​делений мэ​рии город​ского округа Тольятти.
	Количество проведенных методических совещаний по вопросам по​жарной безопасности с руководителями структурных подразделений*
	кол.
	8
	10
	12

	7.
	Организа​ция  и  про​ведение  со​браний с  жителями городского  округа  Тольятти по вопросам соблюдения мер пожар​ной безо​пасности     
	Количество проведенных сходов с гражданами*.
	кол.
	160
	200
	220

	8.
	Организа​ция и про​ведение со​ревнований по пожарно-спасатель​ному спорту среди дру​жин юных пожарных в образова​тельных уч​реждениях городского округа Тольятти.
	Количество проведенных соревнований по пожарно-спасатель​ному спорту среди дру​жин юных пожарных в образова​тельных уч​реждениях городского округа Тольятти. 
	кол.
	2
	2
	2


· Данные с нарастающим итогом

Таблица к приложению 1

к долгосрочной целевой программе

городского округа Тольятти  

«Обеспечение пожарной безопасности 

на объектах муниципальной собственности

 г.о Тольятти на 2012-2014гг»

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

 г.о. ТОЛЬЯТТИ на 2012-2014гг»

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель, сроки исполне​ния 
	Финансовые затраты, тыс. руб.

	
	
	
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	Итого

	
	
	
	Всего 
	Бюджет
	Всего 
	Бюджет 
	Всего 
	Бюджет
	

	
	
	
	
	местный
	внебюд.
	
	Местный 
	внебюд.
	
	местный
	внебюд.
	

	1.
	2.
	
	3
	4.
	5
	6
	7
	8
	9
	10.
	11.
	12.

	Цель – недопущение гибели, травматизма и материального ущерба в случаи пожара на объектах муниципальной собственности.


	Задача - Повышение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.


	Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки.

	1.2
	Доведение до требований пожар​ной безо​пасности путей эвакуации, по​лов, стен  
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки.

2012-2014гг
	427,0
	427,0
	-
	250,0
	250,0
	-
	250,0
	250,0
	-
	927,0

	1.3
	Замеры сопро​тивления  изоля​ции, замена электропроводки и т.д, Затраты на эл. сети, обору​дование 
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки.

2012-2014гг
	386
	386
	-
	410,0
	410,0
	-
	606,79
	606,79
	-
	1402,79

	1.4
	Укомплектова​ние пожарными  рукавами
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	20,0
	20,0
	-
	16,0
	16,0
	-
	
	
	-
	36,0

	1.5
	Укомплектова​ние огнетушите​лями 
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	17,0
	17,0
	-
	18,0
	18,0
	-
	19,5
	19,5
	-
	54,5

	1.6
	Установка, ре​монт автомати​ческой пожарной сигнализации
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	413,0
	413,0
	-
	67,0
	67,0
	-
	127,0
	127,0
	-
	607,0

	1.7
	Обслуживание, ремонт системы оповещения, дымоудаления 
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	129,0
	129,0
	-
	114,0
	114,0
	-
	124,0
	124,0
	-
	367,0

	1.8
	Обеспечение знаками пожар​ной безопасно​сти 
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	17,0
	17,0
	-
	15,0
	15,0
	-
	15,0
	15,0
	-
	47,0

	1.9
	Установка рас​пашных решеток 
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	30,0
	30,0
	
	
	
	
	
	
	
	30,0

	1.10
	Укомплектова​ние планами эвакуации
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	16,0
	16,0
	-
	20,5
	20,5
	-
	16,0
	16,0
	-
	52,5

	1.11
	Установка,  ре​монт, и приобре​тение шкафов пожарных кра​нов
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	17,75
	17,75
	-
	5,0
	5,0
	-
	5,0
	5,0
	-
	27,75

	1.12
	Проверка по​жарных гидран​тов, пожарных кранов (ремонт)
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	6,5
	6,5
	-
	9,5
	9,5
	-
	6,5
	6,5
	-
	22,5

	1.13
	Установка сер​тифицированных дверей, люков.
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	50,0
	50,0
	-
	50,0
	50,0
	-
	90,0
	90,0
	-
	190,0

	1.14
	Оснащение Ава​рийно спаса​тельной службы  аварийно -спаса​тельным автомо​билем с пожар​ным оборудова​нием
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	6000,0
	6000,0
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	6000,0

	1.15
	Оснащение пер​вичными средст​вами тушения (кошма)
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	0,5
	-
	0,5

	1.16
	Укомплектова​ние пожарными колонками 
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг

	9,0
	9,0
	-
	19,0
	19,0
	-
	9,0
	9,0
	-
	37,0

	1.17
	Оснащение ин​дивидуальными средствами за​щиты
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	170,0
	170,0
	-
	155,0
	155,0
	-
	155,0
	155,0
	-
	480,0

	1.18
	Укомплектова​ние огнетушите​лями ранцевыми 
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки.
	30,0
	30,0
	-
	30,0
	30,0
	-
	20,0
	20,0
	-
	80,0

	1.19
	Устройство по​жарных щитов
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	15,0
	15,0
	-
	15,0
	15,0
	-
	10,0
	10,0
	-
	40,0

	1.20
	Обслуживание  системы венти​ляции 
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	265,0
	265,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	265,0

	1.21
	Организация стационарных постов в городских лесах
	Департамент общественной безопасности и мобилизацион​ной подготовки. 2012-2014гг
	1100
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	1100

	
	Итого 

	
	9118,25
	9118,25
	-
	1194,0
	1194,0
	-
	1454,29
	1454,29
	-
	11766,54

	2.Департамент образования

	2.1
	Доведение до требований по​жарной безопас​ности полов, стен путей эва​куации 
	Департамент образования

2012-2014гг
	30696,0
	29291,0
	1405,0
	20266,6
	19066,6
	1200
	17684,0
	16499
	1185
	68646,6

	2.2
	Замеры сопро​тивления  изоля​ции, замена электропроводки и т.д, электросе​тей, оборудова​ние 
	Департамент образования

2012-2014гг


	8752,9
	8377,4
	375,5
	11338,7
	10996,3
	342,4
	5672,2
	5245,5
	426,7
	25763,8

	2.3
	Обслуживание автоматической пожарной сигна​лизация, в том числе установок в подсобных помещениях, укладка шлей​фов в короба из негорючего ма​териала 

	Департамент образования

2012-2014гг
	9417,4
	9228,4
	189
	6721,44
	6511,44
	210
	6076,4
	5865,4
	211
	22215,24

	2.4
	Обслуживание, ремонт системы опо-вещения, ды-моудаления 
	Департамент образования

2012-2014гг
	4050,5
	3982,5
	68
	1770,3
	1703,3
	67
	3678,4
	3598,4
	80
	9499,2

	2.5
	Укомплектова​ние знаками по​жарной безопас​ности 
	Департамент образования

2012-2014гг
	775,7
	660,5
	115,2
	588,4
	494,4
	94
	610,5
	527
	83,5
	1974,6

	2.6
	Устройство уголков пожар​ной безопасно​сти 
	Департамент образования

2012-2014гг


	155,5
	-
	155,5
	94,5
	-
	94,5
	43,5
	-
	43,5
	293,5

	2.7
	Укомплектова​ние  планами эвакуации в со​ответствии с нормами 
	Департамент образования

2012-2014гг
	156,0
	-
	156,0
	17,5
	-
	17,5
	33,0
	-
	33
	206,5

	2.8
	Укомплектова​ние пожарными шкафами. 
	Департамент образования

2012-2014гг
	453,0
	434,5
	18,5
	415,3
	356,3
	59
	473,2
	417,2
	56
	1341,5

	2.9
	Проведение ис​пытаний пожар​ных гидрантов, лестниц
	Департамент образования

2012-2014гг
	1235,8
	1197,8
	38,0
	959,3
	898,5
	60,8
	973,66
	933,0
	40,66
	3168,76

	2.10
	Установка сер​тифицированных дверей, люков.
	Департамент образования

2012-2014гг
	4354,8
	3995,8
	359,0
	2804,9
	2474,9
	330,0
	1636,6
	1296,6
	340,0
	8796,3

	2.11
	Доведение строительных конструкций до требований по​жарной безопас​ности (расшире​ние дверных проемов, вырав​нивание ширены и высоты по​ступи ступеней лестничных маршей)
	Департамент образования

2012-2014гг


	600,0
	-
	600,0
	395,0
	-
	395,0
	392,0
	-
	392,0
	1447,0

	2.12
	Обслуживание (ремонт) систем  вентиляции, в том числе уста​новка противодымных клапа​нов
	Департамент образования

2012-2014гг
	6797,0
	6459,9
	337,1
	5680,94
	5380,84
	300,1
	4904,44
	4641,84
	262,6
	17382,38

	2.13
	Огнезащитная обработка  сго​раемых конст​рукций сцениче​ских коробок, занавесей
	Департамент образования

2012-2014гг
	3917,6
	3772,1
	145,5
	1748,0
	1686,0
	62,0
	2437
	2133
	304
	8102,6

	2.14
	Проведение не​зависимой оценки пожар​ного риска, в том числе сопро-вож​дение.
	Департамент образования

2012-2014гг
	6673,0
	6488,0
	185,0
	1662,0
	1622,0
	40,0
	3283,5
	3153,5
	130
	11618,5

	
	Итого 

	
	78095,2
	73887,9
	4207,3
	54462,88
	51190,58
	3272,3
	47898,4
	44310,44
	3587,96
	180456,48

	3. Комитет по делам молодежи

	3.1
	Доведение до требований по​жарной безопас​ности полов, стен путей  эва​куации 
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	463,0
	463,0 
	-
	212,0
	212,0 
	-
	167,0
	167,0 
	-
	842,0

	3.2
	Замеры сопро​тивления  изоля​ции, замена электропроводки электросетей, оборудование 
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	85,0
	85,0
	-
	75,0
	75,0
	-
	65,0
	65,0
	-
	225,0

	3.3
	Укомплектова​ние  пожарными рукавами
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	33,45
	33,45
	-
	5,0
	5,0
	-
	5,0
	5,0
	-
	43,45

	3.4
	Укомплектова​ние  огнетуши​телями 
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	49,99
	49,99
	-
	5,0
	5,0
	-
	5,0
	5,0
	-
	59,99

	3.5
	Установка авто​матической по​жарной сигнали​зации
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	342,53
	342,53
	-
	80,0
	80,0
	-
	-
	-
	-
	422,53

	3.6
	Установка, об​служива-ние, ре​монт системы опо-вещения, ды-моудаления 
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	170,0
	170,0
	-
	120,0
	120,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	390,0

	3.7
	Укомплектова​ние знаками по​жарной безопас​ности 
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	11,0
	11,0
	-
	11,0
	11,0
	-
	11,0
	11,0
	-
	33,0

	3.8
	Укомплектова​ние  планами эвакуации 
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	10,0
	10,0
	-
	5,0
	5,0
	-
	5,0
	5,0
	-
	20,0

	3.9
	Укомплектова​ние  пожарных шкафов 
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	17,5
	17,5
	-
	10,0
	10,0
	-
	10,0
	10,0
	-
	37,5

	3.10
	Проведение ис​пытаний, ремонт  пожарных гид​рантов, пожар​ных кранов 
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	12,0
	12,0
	-
	15,0
	15,0
	-
	17,0
	17,0
	-
	44,0

	3.11
	Установка сер​тифицированных дверей, люков.
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	175,0
	175,0
	-
	50,0
	50,0
	-
	-
	-
	-
	225,0

	3.12
	Проведение ре​монта, очистки системы венти​ляции 
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	135,0
	135,0
	-
	50,0
	50,0
	-
	7,0
	7,0
	-
	192,0

	3.13
	Огнезащитная обработка сце​нических коро​бок, занавесей
	Комитет по де​лам молодежи

2012-2014гг
	75,0
	75,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	75,0

	
	Итого 

	1579,47
	1579,47
	-
	638,0
	638,0
	-
	392,0
	392,0
	-
	2609,47

	4. Департамент потребительского рынка и предпринимательства

	4.1
	Доведение до требований по​жарной безопас​ности полов, стен путей эва​куации
	Департамент потребитель​ского рынка и предпринима​тельства

2012-2014гг
	3,0
	-
	3,0
	3,0
	-
	3,0
	3,0
	-
	3,0
	9,0

	4.2
	Замеры сопро​тивления  изоля​ции, замена электропроводки эл. сети, обору​дование  
	Департамент потребитель​ского рынка и предпринима​тельства

2012-2014гг
	51,0
	
	51,0
	1,0
	
	1,0
	1,0
	
	1,0
	53,0

	4.3
	Укомплектова​ние  огнетуши​телями  
	Департамент потребитель​ского рынка и предпринима​тельства

2012-2014гг
	3,6
	
	3,6
	3,0
	
	3,0
	4,0
	
	4,0
	10,6

	4.4
	Установка, об​служивание, ре​монт автомати​ческой пожарной сигнализации 
	Департамент потребитель​ского рынка и предпринима​тельства

2012-2014гг
	10,0
	-
	10,0
	10,0
	-
	10,0
	10,0
	-
	10,0
	30,0

	4.5
	Установка об​служивание, ре​монт системы опо-вещения, ды-моудаления 
	Департамент потребитель​ского рынка и предпринима​тельства

2012-2014гг
	15,5
	-
	15,5
	15,0
	-
	15,0
	15,5
	-
	15,0
	45,5

	4.6
	Укомплектова​ние знаками по​жарной безопас​ности 
	Департамент потребитель​ского рынка и предпринима​тельства

2012-2014гг
	2,1
	-
	2,1
	2,0
	
	2,0
	2,0
	-
	2,0
	6,1

	4.7
	Укомплектова​ние  уголков пожарной безо​пасности 
	Департамент потребитель​ского рынка и предпринима​тельства

2012-2014гг
	1,0
	-
	1,0
	1,0
	-
	1,0
	1,0
	-
	1,0
	3,0

	4.8
	Укомплектова​ние  планами эвакуации
	Департамент потребитель​ского рынка и предпринима​тельства

2012-2014гг
	3,0
	-
	3,0
	2,0
	-
	2,0
	2,0
	-
	2,0
	7,0

	4.9
	Обслуживание  на системы вен​тиляции 
	Департамент потребитель​ского рынка и предпринима​тельства

2012-2014гг
	3,0
	-
	3,0
	1,0
	-
	1,0
	1,0
	-
	1,0
	5,0

	
	Итого 

	
	92,2
	
	92,2
	38,0
	-
	38,0
	39,0
	-
	39,0
	169,2

	5. Мэрия 

	5.1
	Доведение до требований по​жарной безопас​ности полов, стен путей эва​куации 
	Мэрия 
2012-2014гг
	1668,7
	1668,7
	-
	1121,9
	1121,9
	-
	1478,5
	1478,5
	-
	4269,1

	5.2
	Замеры сопро​тивления  изоля​ции, замена электропроводки электросетей, оборудование и т.д. 
	Мэрия 
2012-2014гг
	37587,0
	37587,0
	-
	37500,0
	37500,0
	-
	29572,0
	29572,0
	-
	104659,0

	5.3
	Обслуживание автоматической пожарной сигна​лизации 
	Мэрия 
2012-2014гг
	543,4
	543,4
	-
	465,4
	465,4
	-
	498,2
	498,2
	-
	1507

	5.4
	Укомплектова​ние планами эвакуации
	Мэрия 
2012-2014гг
	35,0
	35,0
	-
	33,0
	33,0
	-
	23,0
	23,0
	-
	91,0

	5.5
	Укомплектова​ние  пожарными шкафами 
	Мэрия 
2012-2014гг
	63,0
	63,0
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	63,0

	5.6
	Проверка, ре​монт пожарных гидрантов, по​жарных кранов 
	Мэрия 
2012-2014гг
	34,0
	34,0
	-
	28,0
	28,0
	-
	36,0
	36,0
	-
	98,0

	5.7
	Установка сер​тифицированных дверей, люков.
	Мэрия 
2012-2014гг
	583,3
	583,3
	-
	216,2
	216,2
	-
	241,0
	241,0
	-
	1040,5

	
	Итого 

	
	40514,4
	40514,4
	-
	39364,5
	39364,5
	-
	31848,7
	31848,7
	- 
	111727,6

	6. Департамент экономического развития

	6.1
	Доведение до требований по​жарной безопас​ности полов, стен путей эва​куации 
	Департамент экономического развития

2012-2014гг
	400,0
	400,0
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	400

	6.2
	Замеры сопро​тивления  изоля​ции, замена электропроводки  электросетей, оборудование
	Департамент экономического развития

2012-2014гг
	-
	-
	-
	30,0
	30,0
	-
	-
	-
	-
	30,0

	6.3
	Укомплектова​ние огнетушите​лями  
	Департамент экономического развития

2012-2014гг
	11,0
	11,0
	-
	7,0
	7,0
	-
	-
	-
	-
	18,0

	6.4
	Обслуживание автоматической пожарной сигна​лизации
	Департамент экономического развития

2012-2014гг
	450,0
	450,0
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	450,0

	6.5
	Укомплектова​ние знаками по​жарной безопас​ности 
	Департамент экономического развития

2012-2014гг
	15,0
	15,0
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	15,0

	6.7
	Укомплектова​ние  планами эвакуации
	Департамент экономического развития

2012-2014гг
	20,0
	20,0
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	20,0

	6.8
	Установка сер​тифицированных дверей, люков.
	Департамент экономического развития

2012-2014гг
	96,0
	96,0
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	96,0

	6.9
	Обслуживание  системы венти​ляции 
	Департамент экономического развития

2012-2014гг
	60,0
	60,0
	-
	60,0
	60,0
	-
	60,0
	60,0
	-
	180,0

	
	Итого 

	
	1052,0
	1052,0
	-
	97,0
	97
	-
	60,0
	60,0
	-
	1209,0

	7. Управление физической культуры и спорта

	7.1
	Доведение до требований по​жарной безопас​ности полов, стен
	Управление фи​зической куль​туры и спорта

2012-2014гг
	1899,0
	1799,0
	100
	2590,0
	2490,0
	100,0
	3230,0
	3170,0
	60,0
	7719,0

	7.2
	Замеры сопро​тивления  изоля​ции, замена электропроводки  электросетей, оборудование
	Управление фи​зической куль​туры и спорта

2012-2014гг
	1125,0
	1040,0
	85,0
	4682,5
	4547,5
	135,0
	5959
	5834,0
	125,0
	11766,5

	7.3
	Укомплектова​ние пожарными рукавами
	Управление фи​зической куль​туры и спорта

2012-2014гг
	101,45
	67,95
	33,5
	46,95
	18,95
	28,0
	128,45
	85,45
	43,0
	276,85

	7.4
	Проведение ис​пытаний, приоб​ретение огнету​шителей 
	Управление фи​зической куль​туры и спорта

2012-2014гг
	163,79
	133,79
	30,0
	95,09
	66,09
	29,0
	97,09
	65,09
	32,0
	355,97

	7.5
	Установка, ре​монт, обслужи​вание автомати​ческой пожарной сигнализации  
	Управление фи​зической куль​туры и спорта

2012-2014гг
	1143,98
	1133,98
	10,0
	833,48
	823,48
	10,0
	905,48
	895,48
	10,0
	2882,94

	7.6
	Установка, об​служивание, ре​монт система опо-вещения, дымоудаления
	Управление фи​зической куль​туры и спорта

2012-2014гг
	980,0
	850,0
	130,0
	215,0
	85,0
	130,0
	210,0
	60,0
	150,0
	1405,0

	7.7
	Укомплектова​ние знаками по​жарной безопас​ности 
	Управление фи​зической куль​туры и спорта

2012-2014гг
	29,0
	-
	29,0
	45,0
	33,0
	12,0
	45,0
	33,0
	12,0
	119,0

	7.8
	Укомплектова​ние планами эвакуации
	Управление фи​зической куль​туры и спорта

2012-2014гг
	10,0
	-
	10,0
	46,7
	22,7
	24,0
	88,7
	12,7
	76,0
	145,4

	7.9
	Укомплектова​ние пожарными шкафами  
	Управление фи​зической куль​туры и спорта

2012-2014гг
	69,8
	-
	69,8
	79,8
	10,0
	69,8
	17,5
	12,7
	4,8
	167,1

	7.10
	Проведение ис​пытаний, ремонт по-жарных гид​рантов, пожар​ных кранов 
	Управление фи​зической куль​туры и спорта

2012-2014гг
	97,6
	80,6
	17,0
	154,5
	122,5
	32,0
	137,5
	120,5
	17,0
	389,6

	7.11
	Установка сертифицированных дверей, люков.
	Управление фи​зической куль​туры и спорта

2012-2014гг
	1431,0
	1281,0
	150,0
	325,0
	325,0
	-
	115,0
	115,0
	-
	1871,0

	7,12
	Установка, ре​монт, обслужи​вание системы вентиляции  
	Управление фи​зической куль​туры и спорта

2012-2014гг
	4911,88
	2911,88
	2000,0
	2617,4
	617,4
	2000,0
	46814,4
	44814,4
	2000,0
	54343,68

	7.13
	Проведение ог​незащитной об​работки сцени​ческих коробок, занавесей
	Управление фи​зической куль​туры и спорта

2012-2014гг
	580,0
	515,0
	65,0
	1250,0
	1250,0
	-
	135,0
	120,0
	15,0
	1965,0

	7.14
	Проведение не​зависимой оценки пожар​ных рисков
	Управление фи​зической куль​туры и спорта

2012-2014гг
	891,16
	891,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	891,16

	
	Итого 
	
	13433,66
	10704,36
	2729,3
	12981,42
	10411,62
	2569,8
	57883,12
	55338,32
	2544,8
	84298,2

	8. Департамент здравоохранения

	8.1
	Укомплектова​ние знаками по​жарной безопас​ности 
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	1116,0
	1116,0
	-
	94,0
	94
	-
	-
	-
	-
	1210

	8.2
	Доведение до требований по​жарной безопас​ности полов, стен путей  эва​куации 
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	22600,36
	22600,36
	-
	15755,4
	15755,4
	-
	15755,4
	15755,4
	-
	54111,16

	8.3
	Замеры сопро​тивления  изоля​ции, электропро​водки электросе​тей, оборудова​ние 
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	38554,72
	38554,72
	-
	62756,5
	62756,5
	-
	62756,5
	62756,5
	-
	164067,72

	8.4
	Укомплектова​ние пожарными рукавами
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	130,10
	130,10
	-
	30,0
	30,0
	-
	-
	-
	-
	160,10

	8.5
	Укомплектова​ние огнетушите​лями 
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	73,34
	73,34
	-
	44,0
	44,0
	-
	-
	-
	-
	117,34

	8.6
	Установка, ре​монт, обслужи​вание автомати​ческой пожарной сигнализации 
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	5886,33
	5886,33
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5886,33

	8.7
	Обслуживание, ремонт системы опо-вещения, ды-моудаления 
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	5579,77
	5579,77
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5579,77

	8.8
	Укомплектова​ние планами эвакуации
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	339,0
	339,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	339,0

	8.9
	Укомплектова​ние пожарными шкафами 
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	7292,17
	7292,17
	-
	1251,09
	1251,09
	-
	-
	-
	-
	8543,26

	8.10
	Проведение ис​пытаний  пожар​ных гидрантов, пожарных кра​нов 
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	200,0
	200,0
	-
	200,0
	200,0
	-
	200,0
	200,0
	-
	600,0

	8.11
	Установка сер​тифицированных дверей, люков.
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	4024,0


	4024,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4024,0

	8.12
	Обслуживание  системы венти​ляции 
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	10992,6
	10992,6
	-
	10305,0
	10305,0
	-
	10305,0
	10305,0
	-
	31602,6

	8.13
	Огнезащитная обработка (сце​нических коро​бок, занавесей)
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	1303,0
	1303,0
	-
	1438,5
	1438,5
	-
	1438,5
	1438,5
	-
	4180,0

	8.14
	Укомплектова​ние пожарными стволами
	Департамент здравоохранения

2012-2014гг
	38,6
	38,6
	-
	3,7
	3,7
	-
	-
	-
	-
	42,3

	8.15
	Укомплектова​ни​е средствами за​щиты органов дыхания
	Департамент здравоохранения
	2776,0
	2776,0
	-
	1701,05
	1701,05
	-
	1701,05
	1701,05
	-
	6178,1

	
	Итого 
	
	100905,99
	100905,99
	-
	93579,24
	93579,24
	-
	92156,45
	92156,45
	-
	286641,68

	9. Департамент культуры

	9.1
	Доведение до требований по​жарной безопас​ности полов, стен путей эвакуации 
	Департамент культуры

2012-2014гг
	7439,0
	7439,0
	-
	4811,0
	4811,0
	-
	3747,0
	3747,0
	-
	15997,0

	9.2
	Замеры сопро​тивления  изоля​ции, замена электропроводки электросетей оборудование 
	Департамент культуры

2012-2014гг
	8930,0
	8930,0
	-
	8566,0
	8566,0
	-
	4394,0
	4394,0
	-
	21890,0

	9.3
	Укомплектова​ние пожарными рукавами
	Департамент культуры

2012-2014гг
	115,0
	115,0
	-
	112,0
	112,0
	-
	114,0
	114,0
	-
	341,0

	9.4
	Укомплектова​ние огнетушите​лями 
	Департамент культуры

2012-2014гг
	376,0
	376,0
	-
	145,0
	145,0
	-
	306,0
	306,0
	-
	827,0

	9.5
	Ремонт, замена, установка авто​матической по​жарной сигнали​зации
	Департамент культуры

2012-2014гг
	2145,0
	2145,0
	-
	1186,0
	1186,0
	-
	957,0
	957,0
	-
	4288,0

	9.6
	Обслуживание, ремонт системы опо-вещения, ды-моудаления
	Департамент культуры

2012-2014гг
	3475,0
	3475,0
	-
	1948,0
	1948,0
	-
	1889,0
	1889,0
	-
	7312,0

	9.7
	Укомплектова​ние знаков по​жарной безопас​ности 
	Департамент культуры

2012-2014гг
	282,0
	282,0
	-
	91,0
	91,0
	-
	93,0
	93,0
	-
	466,0

	9.8


	Укомплектова​ние  планами эвакуации
	Департамент культуры

2012-2014гг
	307,0
	307,0
	-
	73,0
	73,0
	-
	56,0
	56,0
	-
	436,0

	9.9
	Укомплектова​ние  пожарными  шкафами
	Департамент культуры

2012-2014гг
	157,0
	157,0
	-
	44,0
	44,0
	-
	12,0
	12,0
	-
	213,0

	9.10
	Проведение ис​пытаний пожар​ных гидрантов, пожарных кра​нов (ремонт)
	Департамент культуры

2012-2014гг
	339,0
	339,0
	-
	314,0
	314,0
	-
	149,0
	149,0
	-
	802,0

	9.11
	Установка сер​тифицированных дверей, люков.
	Департамент культуры
	2330,0
	2330,0
	-
	1535,0
	1535,0
	-
	702,0
	702,0
	-
	4567,0

	9.12
	Обслуживание  систему венти​ляции 
	Департамент культуры

2012-2014гг
	6135,0
	6135,0
	-
	2779,0
	2779,0
	-
	2599,0
	2599,0
	-
	11513,0

	9.13
	Проведение ог​незащитной об​работки (сцени​ческих коробок, занавесей)
	Департамент культуры

2012-2014гг
	1963,0
	1963,0
	-
	2040,0
	2040,0
	-
	2086,0
	2086,0
	-
	6089,0

	9.14
	Установка сис​темы пожароту​шения
	Департамент культуры

2012-2014гг
	1864,0
	1864,0
	-
	1845,0
	1845,0
	-
	1536,0
	1536,0
	-
	5245,0

	9.15
	Установка пря​мой телефонной линии
	Департамент культуры

2012-2014гг
	350,0
	350,0
	-
	250,0
	250,0
	-
	140,0
	140,0
	-
	740,0

	9.16
	Проведение не​зависимой оценки пожар​ного риска, раз​работка деклара​ции.
	Департамент культуры

2012-2014гг
	200,0
	200,0
	-
	400,0
	400,0
	-
	200,0
	200,0
	-
	800,0

	
	Итого 

	
	36407,0
	36407,0
	-
	26139,0
	26139,0
	-
	18980,0
	18980,0
	
	81526,0

	10. Департамент социальной поддержки населения

	10.1
	Доведение до требований по​жарной безопас​ности полов, стен путей эва​куации 
	Департамент социальной под​держки населе​ния

2012-2014гг
	205,0
	205,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	405,0

	10.2
	Замеры сопро​тивления  изоля​ции, замену электропроводки электросетей, оборудование
	Департамент социальной под​держки населе​ния

2012-2014гг
	200,0
	200,0
	-
	250,0
	250,0
	-
	250,0
	250,0
	-
	700,0

	10.3
	Укомплектова​ние пожарными рукавами
	Департамент социальной под​держки населе​ния

2012-2014гг
	-
	-
	-
	16,0
	16,0
	-
	12,0
	12,0
	-
	28,0

	10.4
	Приобретение, проведение ис​пытаний огне​тушителей  
	Департамент социальной под​держки населе​ния

2012-2014гг
	22,0
	22,0
	-
	20,0
	20,0
	-
	18,0
	18,0
	-
	60,0

	10.5
	Ремонт, уста​новка, обслужи​вание автомати​ческой пожарной сигнализации
	Департамент социальной под​держки населе​ния

2012-2014гг
	125,0
	125,0
	-
	60,0
	60,0
	-
	60,0
	60,0
	-
	245,0

	10.6
	Обслуживание, ремонт системы опо-вещения, ды-моудаления 
	Департамент социальной под​держки населе​ния

2012-2014гг
	-
	-
	-
	70,0
	70,0
	-
	85,0
	85,0
	-
	155,0

	10.7
	Укомплектова​ние знаками по​жарной безопас​ности 
	Департамент социальной под​держки населе​ния

2012-2014гг
	22,0
	22,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22,0

	10.8
	Укомплектова​ние  пожарными  шкафами 
	Департамент социальной под​держки населе​ния

2012-2014гг
	27,5
	27,5
	-
	-
	-
	-
	8,0
	8,0
	-
	35,5

	10.9
	Проведение ис​пытаний  пожар​ных гидрантов, пожарных кра​нов (ремонт)
	Департамент социальной под​держки населе​ния

2012-2014гг
	50,0
	50,0
	-
	21,0
	21,0
	-
	10,0
	10,0
	-
	81,0

	10.10
	Установка сер​тифицированных дверей, люков.
	Департамент социальной под​держки населе​ния

2012-2014гг
	30,0
	30,0
	-
	30,0
	30,0
	-
	30,0
	30,0
	
	90,0

	10.12
	Обслуживание системы венти​ляции
	Департамент социальной под​держки населе​ния

2012-2014гг
	1000,0
	1000,0
	-
	300,0
	300,0
	-
	100,0
	100,0
	-
	1400,0

	10.13
	Проведение ог​незащитной об​работки сцени​ческих коробок, занавесей
	Департамент социальной под​держки населе​ния

2012-2014гг
	100,0
	100,0
	-
	-
	-
	-
	70,0
	70,0
	-
	170,0

	
	Итого 

	
	1781,5
	1781,5
	-
	867,0
	867,0
	-
	743,0
	743,0
	
	3391,5

	11. Департамент городского хозяйства

	11.1
	Укомплектова​ние пожарными рукавами
	Департамент городского хо​зяйства

2012-2014гг
	800,0
	800,0
	-
	800,0
	800,0
	-
	800,0
	800,0
	-
	2400

	11.2
	Установка, об​служивание, ре​монт автомати​ческой пожарной сигнализации 
	Департамент городского хо​зяйства

2012-2014гг
	880,0
	880,0
	-
	880,0
	880,0
	
	880,0
	880,0
	
	2640

	11.3
	Установка, об​служивание, ре​монт системы оповещения, дымоудаления 
	Департамент городского хо​зяйства

2012-2014гг
	3200,0
	3200,0
	-
	3200,0
	3200,0
	-
	3200,0
	3200,0
	-
	9600

	11.4
	Установка сер​тифицированных дверей, люков.
	Департамент городского хо​зяйства

2012-2014гг
	120,0
	120,0
	-
	120,0
	120,0
	-
	120,0
	120,0
	-
	360

	
	Итого 

	
	5000,0
	5000,0
	-
	5000,0
	5000,0
	-
	5000,0
	5000,0
	-
	15000

	12. Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи

	12.1
	Обслуживание, ремонт системы опо-вещения, ды-моудаления 
	Департамент дорожного хо​зяйства, транс​порта и связи

2012-2014гг
	550,0
	550,0
	-
	700,0
	700,0
	-
	830,0
	830,0
	-
	2080

	12.2
	Замеры сопро​тивления  изоля​ции, замену электропроводки электросетей, оборудование 
	Департамент дорожного хо​зяйства, транс​порта и связи

2012-2014гг
	400,0
	400,0
	-
	400,0
	400,0
	-
	500,0
	500,0
	-
	1300

	12.3
	Доведение до требований по​жарной безопас​ности полов, стен путей эва​куации 
	Департамент дорожного хо​зяйства, транс​порта и связи

2012-2014гг
	515,0
	515,0
	-
	525,0
	525,0
	-
	545,0
	545,0
	-
	1585

	12.4
	Укомплектова​ние пожарными  рукавами
	Департамент дорожного хо​зяйства, транс​порта и связи

2012-2014гг

	60,0
	60,0
	-
	30,0
	30,0
	-
	90,0
	90,0
	-
	180

	12.5
	Укомплектова​ние огнетушите​лями 
	Департамент дорожного хо​зяйства, транс​порта и связи

2012-2014гг
	57,0
	57,0
	-
	70,0
	70,0
	-
	90,0
	90,0
	-
	217

	12.6
	Установка, об​служивание, ре​монт автомати​ческой пожарной сигнализации 
	Департамент дорожного хо​зяйства, транс​порта и связи

2012-2014гг
	1612,0
	1612,0
	-
	1112,0
	1112,0
	-
	842,0
	842,0
	-
	3566

	12.7
	Укомплектова​ние знаками по​жарной безопас​ности 
	Департамент дорожного хо​зяйства, транс​порта и связи

2012-2014гг
	11,5
	11,5
	-
	10,0
	10,0
	-
	10,0
	10,0
	-
	31,5

	12.8
	Укомплектова​ние  пожарными шкафами
	Департамент дорожного хо​зяйства, транс​порта и связи

2012-2014гг
	80,0
	80,0
	-
	80,0
	80,0
	-
	80,0
	80,0
	-
	240

	12.9
	Проведение ис​пытания  ре​монта  пожарных гидрантов, по​жарных кранов 
	Департамент дорожного хо​зяйства, транс​порта и связи

2012-2014гг
	190,0
	190,0
	-
	120,0
	120,0
	-
	130,0
	130,0
	-
	440

	12.10
	Установка сер​тифицированных дверей, люков.
	Департамент дорожного хо​зяйства, транс​порта и связи

2012-2014гг
	420,0
	420,0
	-
	430,0
	430,0
	-
	450,0
	450,0
	-
	1300,0

	12.11
	Обслуживание системы венти​ляции  
	Департамент дорожного хо​зяйства, транс​порта и связи

2012-2014гг
	250,0
	250,0
	-
	150,0
	150,0
	-
	200,0
	200,0
	-
	600

	12.12
	Огнезащитная обработка сце​нических коро​бок, занавесей
	Департамент дорожного хо​зяйства, транс​порта и связи

2012-2014гг
	100,0
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	
	Итого 
	
	4245,5
	4245,5
	-
	3627,0
	3627,0
	-
	3767,0
	3767,0
	-
	11639,5


_____________________________________________________________________________________






