Алгоритм
подготовки городского округа Тольятти к работе в отопительном периоде 2026/27 гг.
1. Общие положения
1. Настоящий алгоритм устанавливает общие правила подготовки теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, организаций по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, ресурсоснабжающих организаций и дорожного хозяйства к работе в отопительный период, а также порядок оформления и предоставления документации для получения актов проверки готовности и паспортов готовности к отопительному периоду.
1. Вся документация, касающаяся подготовки к отопительному периоду (постановления, протоколы, графики, образцы документов и прочее) располагаются на официальном сайте администрации городского округа Тольятти по адресу: https://tgl.ru/structure/department/podgotovka-k-otopitelnomu-periodu/ (далее Сайт Администрации). Путь к разделу «Подготовка к отопительному периоду»: Главная страница / Структура администрации / Департамент городского хозяйства / Подготовка к отопительному периоду.
1. Подготовка к работе в отопительный период осуществляется в соответствии с требованиями следующих нормативно правовых актов:

· Правила обеспечения готовности к отопительному периоду (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234);

· Распоряжение Правительства Самарской области от 17.02.2026 № 42-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Самарской области к работе в отопительный период 2026 - 2027 годов»

· Гражданский кодекс Российской федерации;

· Жилищный кодекс Российской Федерации;

· Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003 (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170);

· Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (утв. приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 № 511)

1. Потребители тепловой энергии, осуществляют подготовку своих объектов, руководствуясь Инструкциями (Приложение 1 – жилищный фонд, Приложение 2 – социальная сфера).

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации, а также организации по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки (далее ТЭЦ), ресурсоснабжающие организации и организации дорожного хозяйства осуществляют подготовку своих объектов, руководствуясь Инструкцией (Приложение 3).
2. Планы мероприятий
2. Основным документом, определяющим подготовку к работе в отопительный период, является план мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2026/27 гг. (далее План подготовки к ОЗП).

2. Организации обязаны сформировать и утвердить План подготовки к ОЗП в срок до 30.04.2026 года, а также разместить его на своем официальном сайте, а в случае отсутствия сайта у организации, направить План подготовки к ОЗП официальным письмом в адрес департамента городского хозяйства для размещения на официальном сайте администрации.
2. Контроль за формированием и исполнением Планов подготовки к ОЗП осуществляют ответственные исполнители, в соответствии с направлением деятельности:
	№ п/п
	Объекты городского округа Тольятти по направлениям деятельности
	Ответственные исполнители

	1. 
	Объекты теплоснабжающих, теплосетевых организаций, ТЭЦ, РСО
	Ресурсоснабжающие организации городского округа Тольятти, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

	2. 
	Объекты дорожного хозяйства
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти

	3. 
	Объекты жилищного фонда
	Управляющие организации (УК, ТСЖ, ТСН и пр.), Администрации районов городского округа Тольятти, Государственная жилищная инспекция Самарской области, ООО «СВГК»

	4. 
	Объекты учреждений образования
	Департамент образования администрации городского округа Тольятти

	5. 
	Объекты учреждений культуры
	Департамент культуры администрации городского округа Тольятти

	6. 
	Объекты учреждений физической культуры и спорта
	Департамент физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти

	7. 
	Объекты учреждений здравоохранения
	Министерство здравоохранения Самарской области, Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти

	8. 
	Объекты опеки, попечительства и социальной поддержки населения
	Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти

	9. 
	Прочие объекты
	Департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти


2. Ответственные исполнители в срок до 20.04.2026 года направляют в департамент городского хозяйства (далее ДГХ) Ф.И.О., должность и контактные данные (телефон, e-mail) лиц, которые будут принимать участие в заседаниях Штаба по координации хода подготовки к работе в отопительный период.
2. Ответственные исполнители в срок до 15.05.2026 года должны направить в ДГХ перечень объектов, подлежащих подготовке к отопительному периоду, с указанием почтового адреса, полного и краткого наименования организации на адреса электронной почты, указанные в п. 2.6.
2. Ответственные исполнители, согласно Планов подготовки к ОЗП организаций, предоставляют еженедельно (по средам) отчет по подготовке к отопительному периоду на адреса электронной почты:

	№ п/п
	Ответственный исполнитель организации
	Адрес электронной почты, на который предоставляется отчёт по Плану подготовки к ОЗП

	1. 
	Управляющие организации (УК, ТСЖ, ТСН)
	Автозаводский р-н: mokrousov.vv@tgl.ru

	2. 
	
	Центральный район: ulianova.nv@tgl.ru

	3. 
	
	Комсомольский район: akr@tgl.ru

	4. 
	Администрации районов городского округа Тольятти
	zaharova.una@tgl.ru

	5. 
	Государственная жилищная инспекция Самарской области
	

	6. 
	ООО «СВГК»
	

	7. 
	Ресурсоснабжающие организации городского округа Тольятти
	milicin@tgl.ru

	8. 
	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
	

	9. 
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти
	

	10. 
	Департамент образования администрации городского округа Тольятти
	

	11. 
	Департамент культуры администрации городского округа Тольятти
	

	12. 
	Департамент физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти
	

	13. 
	Министерство здравоохранения Самарской области
	

	14. 
	Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
	


2. Период предоставления отчетов: с 20.05.2026 г. по 30.09.2026 г.
2. ДГХ осуществляет актуализацию полученной информации от Ответственных исполнителей и еженедельно (по четвергам) вносит информацию по городу в государственную информационную систему Самарской области «СОГУ» (далее - ГИС СО СОГУ).

2. По мере выполнения Планов подготовки к ОЗП теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители тепловой энергии, организации по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, ресурсоснабжающие организации формируют пакеты документов для получения актов и паспортов готовности к работе в отопительный период.
3. Штаб
3. В целях организации и контроля своевременной и качественной подготовки к работе в отопительный период создается штаб по координации хода подготовки к работе в отопительный период 2026/27 годов (далее Штаб).
3. В состав Штаба включаются Ответственные исполнители, а также лица, их замещающие.
3. На первом (организационном) заседании Штаба рассматриваются следующие вопросы:
· подведение итогов предыдущего отопительного периода;

· утверждение Алгоритма подготовки городского округа Тольятти к работе в отопительном периоде 2026/27 гг. (данный документ)
· решение о подготовке муниципального образования в соответствии с актуализированной схемой теплоснабжения и актуализированным планом действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории городского округа Тольятти (далее ПЛАС);
· утверждение графика проведения совещаний Штаба;

3. Ответственный за организацию проведения заседаний Штаба, в соответствии с утвержденным графиком – ДГХ.
3. Протокольные решения Штаба, а также утвержденные штабом документы ДГХ размещает на Сайте Администрации.
3. На заседаниях Штаба Ответственные исполнители докладывают о ходе исполнения Плана подготовки к ОЗП, отвечают на Решения протоколов и возникающие вопросы по своим направлениям.
3. Ответственные исполнители от управляющих организаций (УК, ТСЖ, ТСН и пр.) приглашаются на заседания Штаба при возникновении проблемных вопросов, которые направляются в адрес ДГХ заблаговременно для рассмотрения на Штабе.
4. Готовность объектов
4. Для оценки готовности к отопительному периоду, в срок до 01.08.2026 г., администрацией городского округа Тольятти создается комиссия по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, организаций по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки и владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями к отопительному периоду 2026/27 гг. (далее Комиссия по ОЗП).

4. Комиссия по ОЗП проводит проверку руководствуясь Программой проведения проверок готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, организаций по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки и потребителей тепловой энергии городского округа Тольятти к отопительному периоду 2026/27 гг. (далее Программа проверок)
4. Программа проверок утверждается в срок до 10.08.2026 г. на очередном заседании Штаба
4. Проверяемым организациям, после выполнения Планов подготовки к ОЗП, необходимо сформировать пакеты документов (согласно Инструкций) и предоставить их в Комиссию по ОЗП (по территориальному расположению) для получения актов проверки готовности и паспортов готовности к работе в отопительный период в срок:
· до 31 августа – для потребителей тепловой энергии.

· до 30 сентября – для теплоснабжающих, теплосетевых организаций и ТЭЦ;

4. Ответственные исполнители проводят проверку комплектности, правильности оформления пакетов документов и направляют документы в ДГХ.

4. Комиссия по ОЗП рассматривает представленные пакеты документов и выдает Акт и Паспорт готовности либо неготовности к отопительному периоду в срок:

- до 15 сентября – для потребителей тепловой энергии.

 -до 01 ноября – для теплоснабжающих, теплосетевых организаций и ТЭЦ;

4. При наличии замечаний у Комиссии по ОЗП к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности документы возвращаются Ответственным исполнителем потребителю, при этом в перечень замечаний заносятся от руки все замечания с указанием сроков их устранения.
4. В случае, если проверяемые организации в указанные сроки не выполнили все необходимые мероприятия по подготовке и/или не устранили замечания, они продолжают подготовку к отопительному периоду и(или) устранение указанных в Акте замечаний.

4. После дат, указанных в п.4.6 Паспорт готовности не выдается.

4. ДГХ размещает Паспорта готовности в ГИС СО СОГУ не позднее двух рабочих дней со дня их утверждения.

5. Готовность города

5. По результатам готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций, ТЭЦ и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду ДГХ осуществляет формирование пакета документов в федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) для получения Акта проверки готовности и Паспорта готовности городского округа Тольятти к отопительному периоду не позднее 01.11.2026 года.
5. До даты назначения комиссии по проверке муниципального образования, ДГХ направляет письма в РСО (либо принимает протокольным решением на заседании Штаба) о необходимости назначения представителей для совместного участия в комиссии по проверке городского округа Тольятти в Ростехнадзоре.
5. ДГХ в срок до 01.11.2026 г. направляет обращение в департамент информационных технологий и связи о необходимости предоставления компьютерной техники (монитор, ноутбук) для защиты городского округа Тольятти на комиссии в Ростехнадзоре.
5. Ростехнадзор осуществляет проверку направленного пакета документов. При наличии замечаний к выполнению требований по готовности ДГХ осуществляет взаимодействие с членами Комиссии по ОЗП и Ответственными исполнителями, с целью устранения замечаний и повторно направляет исправленный пакет документов.
5. По результатам проверки Ростехнадзор в срок до 15 ноября оформляет Акт и Паспорт готовности к отопительному периоду 2026/27 гг. городского округа Тольятти.
5. В случае, если замечания устранены после 20 ноября Ростехнадзор оформляет Акт с выводом о готовности к отопительному периоду городского округа Тольятти, но без выдачи Паспорта в текущем отопительном периоде.
6. Внесение изменений в Алгоритм

6. ДГХ, руководствуясь указаниями надзорных органов, замечаниями Ответственных исполнителей, а также в целях устранения недочетов и неточностей, выявленных в процессе реализации Алгоритма, готовит изменения в существующий Алгоритм.

6. Проект изменений в Алгоритм рассматривается на очередном заседании ШТАБА.

6. После внесения изменений в Алгоритм ДГХ, в течении 2 рабочих дней, должен внести соответствующие изменения на Сайте Администрации и в рабочем порядке уведомить Ответственных исполнителей об изменениях.
6. Ответственные исполнители, получив информацию от ДГХ об изменениях в Алгоритм должны уведомить подконтрольные им организации.

5

